Załącznnik Nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn: : „Zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie Gminy Dębno w sezonie zimowym 2023/2024r.”.

1.Przedmiotem zamówienia jest : „Zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie Gminy Dębno w sezonie zimowym 2023/2024r.”.

2.Zakres zamówienia obejmuje : Zimowe utrzymanie dróg i placów sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy. Zimowe utrzymanie dróg dotyczy sezonu zimowego 2023/2024, w rejonach:

Część 1: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Łysa Góra i Jaworsko-23,2 km

Część 2: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Sufczyn-16,5 km

Część 3: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Dębno i Jastew-30,8 km

Część 4: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice-16,1 km

Część 5: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Niedźwiedza i Łoniowa-18,3 km

Część 6: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Doły i Porąbka Uszewska-17,2 km

Zamawiający szacuje ilość godzin na poszczególne części :

Część 1: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Łysa Góra i Jaworsko odśnieżania:55h; posypywania:60h;

Część 2: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Sufczyn odśnieżania:40h; posypywania:45;

Część 3: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Dębno i Jastew odśnieżania:55h; posypywania:80h;

Część 4: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice odśnieżania:30h; posypywania:30h;

Część 5: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Niedźwiedza i Łoniowa odśnieżania:40h; posypywania:60h;

Część 6: Utrzymanie dróg i placów w miejscowości Doły i Porąbka Uszewska odśnieżania:35h; posypywania:45h;

  - Zakres zamówienia obejmuje:

Zakres prac, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, obejmuje odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, oraz całodobowe patrolowanie – interwencyjne.

  - Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:

1.Na polecenie Wójta, Zastępcy Wójta, upoważnionego pracownika, sołtysa danej wsi (dotyczy odśnieżania i likwidacji gołoledzi);

2.Bez polecenia w/w osób, jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 10 cm i nadal trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania).

3.Posypywać drogi materiałem uszorstniającym z dodatkiem soli (kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4mm i o składzie 80% kruszywo naturalne i 20% sól.  - Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy leży w gestii Wykonawcy.

4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem następujących wymogów:

- Jezdnia musi być odśnieżona na całej szerokości,

- W miejscach występowania zasp musi być odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek,

- Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać nawierzchnię środkami zgodnymi z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.(Dz.U. nr 230. poz. 1960)

- Po ustaniu opadów:

- Luźny śnieg może zalegać do 4 godzin

- Błoto pośniegowe może występować do 6 godzin

- Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu

- Gołoledź lub gołoledź pośniegową należy zlikwidować w czasie do 5 godzin od jej wystąpienia.

5.Nadmiar śniegu Wykonawca będzie składował w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

6.Świadczenia usługi w ramach niniejszej umowy w każdym dniu tygodnia przez 24 godziny na dobę.

7.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu, jakim będzie wykonywał przedmiot umowy, a w przypadku jego awarii Wykonawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego z jednoczesnym zapewnieniem sprzętu zastępczego, spełniającego pierwotne warunki techniczne.

8.Wykonawca gwarantuje stały kontakt z pojazdem w czasie trwania usługi.

9. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rodzaj i skutki środków użytych do odśnieżania i posypywania. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia, jakości wykonywanych usług. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (nie wykonanie usługi, wykonanie jej nienależycie lub w niepełnym zakresie) Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego przystąpienia do wykonania usługi i wykonania jej należycie bez dodatkowego wynagrodzenia.

10.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich maszyn, narzędzi oraz osób w celu należytego wykonania usługi. Przy wykonaniu odśnieżania dróg Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z pługu, który ma zamontowaną gumowa nakładkę zapobiegająca niszczeniu progów. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.W gestii Wykonawcy leży zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypywania dróg na cały sezon zimowy oraz jego składowanie.

  - Sposób potwierdzania wykonanych robót.

1.Zamawiający wyznacza Sołtysów wsi, którzy będą stwierdzać, że prace zostały wykonane właściwie i w określonym terminie. Jednocześnie Zamawiający wyposaży w dniu podpisania umowy na własny koszt pojazdy, które będą używane do wykonania zadania w urządzenia monitorujące czas pracy sprzętu w celu potwierdzenia ilość przepracowanych godzin. Dla każdej części zadania zostanie wyposażony jeden pojazd i tylko on będzie mógł brać udział w zadaniu.

2.Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie spójne zestawienie godzin za wykonaną usługę podpisane przez osobę wyznaczoną oraz wydruk z urządzenia monitorującego. Urządzenia te zostaną zdemontowane po zakończeniu umowy i przekazane Zamawiającemu.

3.W okresie wykonywania umowy obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie „Raportów dziennych”, zawierających następujące informacje:

- datę wykonania usługi

- godzinę rozpoczęcia i zakończenia prac przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg gminnych

- ilość przepracowanych godzin za usługę posypania, odśnieżania dróg.

Potwierdzeniem danych zawartych w „Raporcie dziennym” będzie podpis sołtysów poszczególnych miejscowości.

Wykonawca posiada odpowiednie możliwości techniczne, sprzęt, doświadczenie do wykonania umowy i posiada odpowiednie środki finansowe i techniczne w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia i zapewni odpowiedni sprzęt na własny koszt.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą Umową z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: KOD CPV:

Usługi odśnieżania – 90620000-9

Usługi usuwania oblodzeń – 90630000-2.