Załącznik Nr 7

do SWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków- zadanie 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinką krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 24.946,0 m2, polegające na:

a) mechanicznym lub ręcznym usunięciu krzaków w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach, 
o szerokości min. 2,0 - 4,0 m, przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 24.946,0 m2 krzaków na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

wycinka i uprzątnięcie terenu – do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wycinką krzaków w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi / odcinek drogi | Szerokość wycinki [m] | Powierzchnia wycinki [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1351Z | Gardno - gr. powiatu | 2,0 | 2 180 |
| 2 | 1353Z | Dobropole - Stare Czarnowo | 2,0 | 2 658 |
| 3 | 1356Z | Gryfino - Linie | 2,0 | 11 118 |
| 4 | 1363Z | Steklno - Widuchowa | 2,0/4,0 | 4 360 |
| 5 | 1366Z | Chwarstnica - Bartkowo | 2,0 | 2 560 |
| 6 | 1474Z, 1479Z | ul. Łączna, ul. Fabryczna w Gryfinie | 2,0 | 2 070 |
| Ogółem |  |  |  | 24 946 |