UMOWA  NR ………………

zawarta w dniu …………................. r.

pomiędzy Powiatem Ostrołęckim, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, 
NIP 758-23-59-776, REGON 550668835, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Aldony Kuciej

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

z jednej strony, a

…………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce”, zwane dalej „przedmiotem Umowy” jak również „Opracowaniem”.

- Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z Opisem przedmiotu zamówienia, będąca integralną częścią umowy.

§ 2.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca:

- wykona dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizacje robót budowlanych w przedmiocie umowy,

- przygotuje projekt odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonuje ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi,

- będzie sprawował nieodpłatnie na żądanie inwestora lub właściwego organu zgodnie z prawem budowlanym, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej między innymi w zakresie:

  - stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

  - stwierdzenie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań geometrycznych, materiałowych i technologicznych,

  - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - wprowadzenie uzasadnionych pisemnie koniecznych korekt lub rysunków zamiennych w wypadku zaistnienia zmian w rozwiązaniach technologicznych przyjętych w dokumentacji podstawowej wg potrzeb,

  - udział w odbiorze końcowym zadania przez Inwestora,

  - wprowadzenie zmian, korekt w dokumentacji projektowej.

- Opracowanie powinno zawierać:

- projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) 5 egz. w wersji papierowej, oraz  wersji elektronicznej w formatach pdf, doc, dwg,

- projekty  wykonawcze – 5  egz.  w wersji papierowej	oraz w wersji elektronicznej w formatach pdf, doc, dwg,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie niezbędne do udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej w wersji papierowej – 2 egz., oraz w wersji elektronicznej w formacie ath i pdf,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, sporządzone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. 2013r., poz.1129 ze zm.) - 2 egz.w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formatach pdf i doc.

- inne opracowania niezbędne dla realizacji robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania.

- Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku pendrive – część opisowa w formacie .doc,i pdf  rysunki w formacie .pdf. i dwg. kosztorysy w formacie ath.

- Wykonana dokumentacja musi spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważnych”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych zgodnie z wymogami ustawy Pzp.

- Do obowiązków Wykonawcy należy niezwłoczne wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego do opracowanego dokumentu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.

- Przedmiot umowy powinien odpowiadać, co do zakresu i formy przepisom Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020 poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na roboty wymagające zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskania pozwoleń na budowę, Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień i uzgodnień projektu pozwalających na wykonanie robót.

- Projekt budowlany musi zawierać oświadczenie projektanta, jako osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

- W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać szczegółowe rozwiązania projektowe z Zamawiającym.

§ 3.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych prawem.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia wg opisu przedmiotu zamówienia i przyjmuje je do realizacji bez zastrzeżeń.

- Wszystkie niezbędne materiały, dokumenty, uzgodnienia, ekspertyzy, opinie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca uzyskuje własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie do dokonania zmian, poprawek opracowywanej dokumentacji projektowej i innych dokumentach objętych niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy oraz do wsparcia Zamawiającego w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w trakcie realizacji Umowy będzie działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy,

- przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy wraz ze stanowiskiem Wykonawcy niezwłocznie od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu skorzystanie z trybu odwoławczego.

- Wykonawca, w trakcie realizacji dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do uzyskania pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, w tym w szczególności:

    - ewentualnego odstępstwa od przekazanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej;

    - treści specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) dla projektów wykonawczych;

    - materiałów i urządzeń - zastosowanych w dokumentacji projektowej;

    - rozwiązań projektowo-technicznych w zakresie: ogrzewania, klimatyzacji;

    - rozwiązań projektowo-technicznych przegród budowlanych.

- Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania, o których mowa w pkt a) b) c) d) e)  Zamawiający uzgodni lub odrzuci wraz z uzasadnieniem w terminie do 7 dni od daty ich przedłożenia Zamawiającemu.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonawca odbędzie minimum 4 spotkania konsultacyjne z zamawiającym.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia…….

- W zakresie udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, termin wykonania przedmiotu umowy uzależniony jest od terminu przeprowadzenia ww. postępowania o zamówienie publiczne.

- Odpowiedzi na pytania o których mowa w ust. 2 udzielone zostaną przez Wykonawcę maksymalnie w ciągu 2 dni od daty ich przekazania przez Zamawiającego.

- W zakresie sprawowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej termin wykonania przedmiotu umowy uzależniony jest od terminu realizacji inwestycji.

- Miejscem odbioru pracy przez Zamawiającego jest siedziba Zamawiającego. Dowodem wykonania prac jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyska na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania dokumentacji.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wykonawcy, nie później niż 30 dni przed upływem terminu określonego w ust. 1:

- oświadczenia do dysponowania gruntem,

- oświadczenie o zapewnieniu drogi pożarowej od strony istniejących w obrębie nieruchomości przy ul Fieldorfa Nila 15,

- Niedostarczenie oświadczeń wskazanych w ust. 7 pkt a  w oznaczonym terminie, zwalnia Wykonawcę z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

§ 5.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §  6 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego,  przenosi na niego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy określonego w § 1 na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

- Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 następuje nieodpłatnie. Wykonawcy nie przysługuje również odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym z pól eksploatacji wymienionych w ust.1.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 nie jest ograniczone czasowo.

- Wykonawca zrzeka się prawa do zezwalania na wykonywanie przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich.

- Zamawiający ma prawo do:

1) utrwalenia przedmiotu umowy,

2) zwielokrotnienia przedmiotu umowy lub jego części dowolną techniką,

3) zapisu przedmiotu umowy w formie elektronicznej.

§ 6.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na łączną kwotę ............... zł brutto (słownie :........ zł brutto).

- Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z wymagań wynikających z Umowy i jej integralnych składników obowiązujących na dzień składania oferty przepisów prawa, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii , uzgodnień, konsultacji, zgód, pozwoleń, zezwoleń, procedur i decyzji administracyjnych niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu Umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy obustronnie podpisany bez zastrzeżeń i oświadczenie pisemne Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i zgodności z wymaganiami prawa budowlanego.

- W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Wykonawca usunie je w terminie 5 dni od ich zgłoszenia.

- Zamawiający dokona zapłaty za odebrane prace na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia na rachunek bankowy Wykonawcy …………………….………………………

- Faktura, winna być wystawiona na:

Nabywca: Powiat Ostrołęcki NIP 758-23-59-776

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjum / spółki cywilnej) są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienie (pełnomocnictwa) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków konsorcjum / spółki cywilnej do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum / spółki cywilnej z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Zapłata na rachunek bankowy wskazanego członka konsorcjum / spółki cywilnej zaspokaja roszczenia wszystkich członków konsorcjum / spółki cywilnej wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum / spółki cywilnej.

- Zapis ust. 9 będzie miał zastosowanie w przypadku wykonawców wspólnie realizujących umowę (konsorcjum / spółka cywilna).

§ 7.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechanie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

- O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady ujawnione w okresie rękojmi w możliwie najkrótszym terminie, nie mającym wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych, jednak nie później niż w terminie 5 dni od pisemnego ich zgłoszenia.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę dokumentacji projektowej , który zapłaci w całości udokumentowane nakłady z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 8.

- Strony postanawiają że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu przekazania przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usuniecie wad o którym mowa w § 7 ust. 5, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. ……………………zł (słownie: ……………………………………. złotych).

- Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 2 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………....

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

-70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;

-30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

- Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie uaktualnić wniesione zabezpieczenie, według wartości umowy na dzień podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 10.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;

- odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia;

- w zakresie terminu, jeżeli powstała konieczność wprowadzenia zmian, wynikających z zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

- Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.

- Zmiana może być dokonana na pisemny, uzasadniony wniosek każdej ze stron, złożony przed terminem obowiązywania umowy.

§ 11.

            - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy:

              - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

              - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy lub przerwał jej wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania od dnia doręczenia wezwania do wznowienia - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 12.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawców jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres: pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@powiatostrolecki.pl;

- administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 12.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawach wykonania umowy są:

……………………

§ 13.

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

- Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz Prawu zamówień publicznych.

- Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, będzie sąd właściwy dla   siedziby Zamawiającego

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy a trzy dla Zamawiającego.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Oferta Wykonawcy z dn. ………….;

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia;

  - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;