Załącznik  nr  4 do SWZ

# UMOWA

KDI.7013. ….. .2023

zawarta w dniu ……….…… w Olkuszu pomiędzy Gminą Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP: 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………..,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………

NIP ………………..…..

reprezentowanym   przez:

………………………………………………………………………………………………….……..…

……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą ,

o następującej treści:

W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy, na podstawie 
art.  275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) została zawarta  umowa  o  następującej  treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji (ZRID)

„Przebudowa ul. Kocjana w Olkuszu”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dot. wykonania umowy zawiera załącznik nr 1, stanowiący integralną cześć Umowy.

§ 2

1. Za wykonany zakres prac określony w § 1 i przeniesienie praw własności projektu i praw autorskich do projektu ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ……………………. zł brutto, słownie:  (………………………………) w tym należny podatek VAT w wysokości …..% - …………… zł słownie:  (………………) *

2. Wynagrodzenie za każdą część przedmiotu umowy będzie płatne w 3 częściach, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru częściowego wykonanego zakresu prac lub protokołu odbioru końcowego:

1) w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1 - po wykonaniu projektu koncepcyjnego i jego akceptacji od Zamawiającego, mapy do celów projektowych, opinii geotechnicznej, dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej, nie wcześniej niż w 2024 roku zgodnie z zapisami § 3.

2) w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1 - po przedłożeniu Zamawiającemu nieprawomocnej decyzji ZRID.

3) pozostała część wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1 - po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji (ZRID) wraz z pełną dokumentacją opisaną w Załączniku Nr 1 do umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy wraz z innymi opracowaniami, o których mowa w umowie, a w szczególności koszty: opracowań map, opinii, decyzji, uzgodnień      i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i urzędy zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

4. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym fakturę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu niezwłocznie- nie później niż 1 grudnia 2024r.

5. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą podpisane przez Strony protokoły częściowe oraz protokół odbioru końcowego.

6. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni na sprawdzenie kompletu dokumentacji, licząc od dnia złożenia dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.

7. Zamawiający w ciągu 7 dni może zakwestionować zakończenie prac                                                i kompletność dokumentów przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni na zatwierdzenie koncepcji projektowej złożonej               przez Wykonawcę w formie elektronicznej.

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, zażąda usunięcia wad i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym pisemnie przez Zamawiającego terminie.

10. Wobec obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności zapłata części wynagrodzenia, stanowiącego VAT, na odrębny rachunek VAT, powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

11. Faktury należy wystawić w następujący sposób:

- Nabywca:  Gmina Olkusz, Rynek 1. 32-300 Olkusz, NIP 6371998042.

- Odbiorca:  Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

§ 3

Wynagrodzenie płatne będzie ze środków budżetu Gminy w roku 2024:

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 „Przebudowa ul. Kocjana w Olkuszu”

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz że wykona go zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.

- Projekt musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia   11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Przebudowę drogi wskazanej powyżej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.

- Wszelkie uzgodnienia i wytyczne niezbędne do opracowania projektu Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

- Do obowiązku Wykonawcy należy rozpoznanie wszystkich okoliczności niezbędnych do opracowania projektu. Wszelkie braki w projekcie, które będą uniemożliwiały wykonanie projektu na etapie wykonawstwa, a które wynikać będą z pominięcia lub niewłaściwego rozpoznania przez Wykonawcę warunków terenowych muszą być uzupełnione                 w wymaganym zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Dokumentacja musi spełniać wymogi programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 5

- Zamówienie objęte niniejszą umową Wykonawca może wykonać przez podwykonawców. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania usług podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający uznaje podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą.

- Umowa z podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia, iż:

1) terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy powinny być zgodne z przepisami ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych;

2) w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przez  podwykonawcę usług, Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia, nie wyższą, niż kwota wynikająca z zatwierdzonej przez Zamawiającego usługi wykonanej przez podwykonawcę.

- Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę;

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1                                           do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 7

- Osobą upoważniona do czynności określonych w umowie i kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy (koordynatorem projektu) jest ……………, tel. …….., e-mail……….

- Osobami upoważnionymi do czynności określonych w umowie i kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są:

- Marta Madej, tel.32 626-01-56, e-mail: m.madej@umig.olkusz.pl

- Agnieszka Czarnota - Stach, tel.32 626-01-59,

e-mail: a.czarnota-stach@umig.olkusz.pl

Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony.

- Zamawiający ma prawo wglądu do prac projektowych na każdym etapie.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z postępu i stanu zaangażowania prac projektowych w terminie określonym w wezwaniu.

§ 8

- Strony ustalają niżej wymienione kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust.1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy licząc od terminu określonego w §6, lecz łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust.1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad, liczonego od dnia określonego zgodnie z § 9 ust. 3, lecz łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego                    w §2 ust.1,

- za zwłokę w dostarczeniu kosztorysów inwestorskich w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia określonego zgodnie z §6, lecz łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust.1,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy                   z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, a w szczególności art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Łączna wysokość kar umownych dla każdej Strony nie przekroczy 20 % wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 2 ust.1 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.  Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potracenia kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Strony rozszerzają rękojmię na okres równy okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

- Wykonawca dokona nieodpłatnie usunięcia wad lub poprawek w okresie gwarancji             i rękojmi w ciągu 10 dni roboczych od pisemnego (także fax i poczta elektroniczna) zgłoszenia otrzymanego od Zamawiającego albo w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu.

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą, gwarantuje Zamawiającemu wykonanie aktualizacji części lub całości opracowanej dokumentacji oraz kosztorysów przez okres ……. (min. 36 miesięcy) liczony od daty odbioru końcowego w ilości nie przekraczającej sześciu aktualizacji w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.

§ 10

- Na mocy niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia przedmiotu umowy – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian               i przeróbek przedmiotu umowy, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi przedmiotami umowy.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać przedmiot umowy oraz jego opracowania bez oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

- Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

- Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione  od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

- Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza przedmiotu umowy.

§ 11

Zasady wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa

w art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439  ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust 1 Umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 powyżej.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, ciąży na Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

§ 12

- Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Umowa może ulec zmianie w przypadku zmiany:

  - terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy przedłuży się okres uzyskania uzgodnień z organami współdziałającymi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

  - zmiany wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w § 11.

3.  Wszelkie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy mogą ulec zmianie wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta i Gminy Olkusz.

4.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody      Wykonawcy oraz Zamawiającego. Zmiany umowy dokonywane są na pisemny wniosek      jednej ze stron umowy.

5. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (odstąpić od umowy)     w następujących sytuacjach:

1)	likwidacji Firmy Wykonawcy.

2)	Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje go mimo wezwania Zamawiającego, złożonego w formie pisemnej.

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach, w formie pisemnej.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory wynikłe ze stosowania niniejszej mowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załącznik  do umowy:

Załącznik nr 1 –  Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji technicznej

Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiający:                                       			                    Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji technicznej

W zakres prac wchodzi w szczególności:

„Przebudowa ul. Kocjana w Olkuszu”

Lokalizacja planowanej inwestycji:

- ul. Kocjana w Olkuszu, zgodnie z poniższym rysunkiem.

- projekt powinien obejmować w zależności od potrzeb przebudowę: jezdni, poboczy, chodników, zjazdów, skrzyżowań, systemu odwodnienia, przygotowanie infrastruktury tj. kanałów technologicznych oraz pasów technologicznych (w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej), budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą. Ponadto, projekt powinien obejmować zagospodarowanie terenów zielonych oraz projekt małej architektury.

Należy w szczególności uwzględnić konieczne prace geodezyjne przed wykonaniem mapy do celów projektowych w zakresie ustalenia linii brzegowej oraz wykonać inwentaryzację kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sporządzenie kart studzienek.

Dokumentacja musi spełniać wymogi programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.Skład dokumentacji:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego - zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa;

- aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów i budynków w zakresie inwestycji;

- opracowanie kompleksowej dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych;

- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia – jeżeli dotyczy;

- sporządzenie opinii geotechnicznej, dokumentacji geotechnicznej, geologiczno - inżynierskiej warunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- operat wodno – prawny dla odprowadzenia wód deszczowych – jeżeli dotyczy

- sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową – jeżeli dotyczy;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji na wycinkę drzew – jeżeli dotyczy;

- koncepcję projektową zagospodarowania terenu – w wersji papierowej - 2 egz. ,

- opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy drogi kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników, poboczy, zjazdów indywidualnych, przebiegu istniejącego i projektowanego pasa drogowego, kilometrażu, itp.), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej;

- projekt budowlany - powinien się składać z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego (we wszystkich koniecznych branżach z uwzględnieniem wymaganych pozwoleń, opinii – 5 egz.), oraz w wersji elektronicznej – oklauzulowany.

- Kosztorysy: ślepe oraz inwestorskie w podziale na etapy (według uzgodnień z Zamawiającym) oraz przedmiary (z podaniem wyliczeń dla poszczególnych ilości robót oraz z podaniem podstaw wyceny i szczegółowych nakładów rzeczowych)  dla każdej z branż                 - w wersji papierowej -odpowiednio po 1 egz.;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne dla każdej z branż – w wersji papierowej – 2 egz.

-W przypadku zaistnienia kolizji związanych z budową jak również wynikających                           z konieczności poprawy bezpieczeństwa, należy dodatkowo opracować dokumentacje projektową wykonania i/lub przekładek i/lub zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego            i nadziemnego dla branży teletechnicznej, wodociągowej, elektrycznej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacyjnej -  w wersji papierowej – 5 egz.

-projekt małej architektury (jeśli będzie wymagany) – w wersji papierowej - 3 egz.,

-zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – w wersji papierowej - 3 egz.;

- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu – w wersji papierowej  – 3 egz.,

- wersję  elektroniczną  zawierającą cały zakres opracowania w wersji edytowalnej                        i nieedytowalnej (dwg, pdf)  - 1 egz. całości dokumentacji

-uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganej prawem ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

2.    Projekty dla wszystkich branż muszą zawierać część opisową i rysunkową

3.   Dokumentacja winna zawierać komplet wymaganych uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

4.  Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami, w tym spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a projekty wszystkich branż musza zawierać część opisowa i rysunkową.

5.  Przebudowy drogi należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

6.   Kosztorysy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

7.  Dokumentację projektową ponadto należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami techniczno–budowalnymi i w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt architektoniczno-budowlany będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami,               o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

8.  Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia w ramach powyższego zamówienia publicznego procedury dotyczącej lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym stanowiącym przedmiot opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 39 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

9.  Wybrany Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do odpowiedniego organu i uzyska wymagane prawem budowlanym pozwolenie, lub zgłoszenie na realizację zadania na podstawie wykonanego projektu.

10. Do obowiązku Wykonawcy należy rozpoznanie wszystkich okoliczności niezbędnych do opracowania projektu. Wszelkie braki w projekcie, które będą uniemożliwiały wykonanie projektu na etapie wykonawstwa, a które wynikać będą  z pominięcia lub niewłaściwego rozpoznania przez wykonawcę warunków terenowych muszą być uzupełnione w wymaganym zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

11. Zamawiający wymaga pełnych uzgodnień, zatwierdzeń i sprawdzeń w zakresie przedmiotowego opracowania.

12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania się z warunkami terenowymi, które objęte będą opracowaniem projektowym.

13. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną oraz                         w uzgodnieniu z użytkownikiem.

14. Projekty na etapie wstępnym należy skonsultować z  Zamawiającym i uzyskać akceptację przedstawionych rozwiązań.

15. Wykonawca dostarczy kompletny, zatwierdzony projekt budowlany wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

16.  UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 99 ust. 4 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne, do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

17.UWAGA: Niezależnie od dokumentacji wymienionej wyżej Wykonawca wykona i poniesie

koszt dla dokumentacji potrzebnej do uzgodnień, zgłoszenia lub uzyskania stosownej decyzji.

Załącznik nr 2 do umowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO* – informuje się, że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

- Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, Rynek 1, pok. 209, 32-300 Olkusz, tel. 32 6260209, mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                    z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie jako jednostce sektora finansów publicznych.

- Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i organom  uprawnionym do ich otrzymywania  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, audytowe oraz pomocy prawnej.

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania                     o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy w sprawie zamówienia publicznego przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych (dot. archiwizacji) oraz okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.

- Posiada Pan/Pani prawo do:

- - dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

- - sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

- - ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,  związanym z udziałem w postępowaniu                 o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

.............................................

Podpis