**UMOWA**

**NR .….../2024**

**WZÓR - ZMIANA**

W dniu ............................ w Inowrocławiu pomiędzy:

Powiatem Inowrocławskim z siedzibą przy ul. Mątewskiej 17, 88-100 Inowrocław,   
NIP: 556-26-87-660, REGON: 092350719, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, w imieniu którego działają:

……………….………….. – …………………………..

……………….………….. – …………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Beaty Zimon-Plaskoty,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym/ą dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

**Przedmiot umowy**

**§ 1.** 1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania zadania   
pn. Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii   
do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu. **Wykonawca** wykona przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz   
z załącznikami oraz złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
2. przygotowanie projektu technicznego instalacji oraz jego uzgodnienie   
   z **Zamawiającym**;
3. dostawę kompletnej instalacji (konstrukcja instalacji, panele fotowoltaiczne, falowniki, optymalizatory, magazyny energii);
4. przygotowanie podłoża pod instalację;
5. montaż kompletnej instalacji;
6. uruchomienie instalacji;
7. przyłączenie instalacji do sieci energetycznej;
8. przygotowanie dokumentacji związanej z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej oraz dokonanie wszelkich uzgodnień z OSD w tym zakresie w celu możliwości użytkowania instalacji;
9. dostarczenie oraz zainstalowanie oprogramowania pozwalającego na monitorowanie pracy działania całej instalacji fotowoltaicznej;
10. przeszkolenie pracowników **Zamawiającego** w zakresie poprawnej pracy przedmiotu zamówienia i jego codziennej obsługi;
11. przekazanie **Zamawiającemu** dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej;
12. uzgodnienie projektu koncepcyjnego instalacji z rzeczoznawcą ds. p.poż oraz zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej faktu uruchomienia instalacji.
13. **Zamawiający** przewiduje odbiór końcowy.
14. **Zamawiający** przewiduje rozliczenie za wykonany przedmiot umowy   
    na podstawie jednej faktury końcowej po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
15. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, jak również jego ewentualnych podwykonawców, a także uwzględnia wszystkie prace towarzyszące.

**Termin wykonania umowy**

**§ 2.** 1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 2 miesięcy   
od dnia zawarcia umowy.

1. **Wykonawca** przed podpisaniem umowy przedłoży opracowany w uzgodnieniu   
   z **Zamawiającym** harmonogram rzeczowo-finansowy, określający wartość poszczególnych prac podlegających odbiorowi końcowemu oraz terminy ich wykonania.

**Obowiązki Zamawiającego**

**§ 3.** 1. Do obowiązków **Zamawiającego** należy:

* 1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie **Wykonawcy** miejsca, w którym wykonywane będą prace wchodzące w zakres niniejszej umowy;
  2. zapewnienie nadzoru nad realizacją prac;
  3. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
  4. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

1. Osobą nadzorującą prace ze strony **Zamawiającego**, wchodzące w zakres niniejszej umowy jest ……………………..

**Obowiązki Wykonawcy**

**§ 4.** 1. Do obowiązków **Wykonawcy**, w szczególności należy:

1. przejęcie miejsca objętego pracami od **Zamawiającego**;
2. zabezpieczenie i oznakowanie miejsc objętych pracami;
3. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4. okazanie, na każde żądanie **Zamawiającego** lub osoby nadzorującej prace, uprawnień osób wykonujących prace instalacyjne, certyfikatów, deklaracji zgodności z Polską Normą   
   lub aprobaty technicznej używanych podczas prac materiałów;
5. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji oraz poniesienie kosztów utylizacji;
6. wykonanie przedmiotu umowy obejmującego prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Prawo budowlane, niezwłocznego informowania **Zamawiającego** o problemach   
   i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnić termin ich wykonania, usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez **Zamawiającego** w trakcie trwania prac. Przywołane przepisy prawne **Wykonawca** zobowiązuje się stosować   
   z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
7. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia w miejscu objętym pracami, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie prac;
8. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;
9. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami;
10. dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne   
    oraz wymagane normy stosowanych materiałów;
11. utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania   
    na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
12. uporządkowanie miejsc objętych pracami po zakończeniu prac i przekazanie   
    ich **Zamawiającemu** w dniu odbioru prac;
13. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez osobę nadzorującą prace,   
    o której mowa w § 3 ust. 2, w trakcie prac w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
14. kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie   
    z obowiązującymi przepisami;
15. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody **Wykonawca** zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
16. posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności;
17. niezwłoczne informowanie **Zamawiającego**, za pośrednictwem osoby nadzorującej prace, o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość   
    lub termin zakończenia prac;
18. zapewnienie serwisowania urządzeń w okresie objętym gwarancją.
19. **Wykonawca** zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe.
20. Osobą kierującą pracami instalacyjnymi ze strony **Wykonawcy** jest ……………………………….
21. **Wykonawca** nie może, bez pisemnej zgody **Zamawiającego**, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.

**Komunikacja**

**§ 5.** 1. Komunikacja między **Wykonawcą** a **Zamawiającym** może odbywać   
się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie telefonicznej:

1. e-mail oraz nr telefonu **Wykonawcy:** …………………………….
2. e-mail oraz nr telefonu **Zamawiającego:** ……………………..….

**Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia**

**§ 6.** 1. Wysokość należnego wynagrodzeniaryczałtowego **Wykonawcy** za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………… zł netto + ……….% podatku VAT   
= ……………… zł brutto (słownie: ……………………………..).

1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, jak również jego ewentualnego podwykonawcy,a także uwzględnia wszystkie prace towarzyszące. Rozliczenie nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej.
2. Wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty prac i materiałów niezbędnych   
   do wykonania prac będących przedmiotem umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego, a także wszelkie koszty związane   
   z utrzymaniem miejsca prowadzenia prac.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez osoby wyznaczone przez obie Strony umowy i zatwierdzony przez **Zamawiającego**. **Zamawiający** odmówi podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy **Wykonawca** nie dostarczy dokumentów wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 10.
4. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto **Wykonawcy**   
   w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury.
5. **Zamawiający** dopuszcza przesyłanie faktury również w wersji elektronicznej. Fakturę elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail: [efaktury@inowroclaw.powiat.pl](mailto:efaktury@inowroclaw.powiat.pl).
6. Fakturę należy wystawić na:

**Nabywca:**

Powiat Inowrocławski

ul. Mątewska 17

88-100 Inowrocław

NIP: 556 26 87 660

**Odbiorca:**

Starostwo Powiatowe

ul. Mątewska 17

88-100 Inowrocław.

1. **Zamawiający** dokona przelewu wynagrodzenia na rachunek **Wykonawcy** podany  
   na fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
2. **Wykonawca** oświadcza, że rachunek, o którym mowa w ust. 8, jest rachunkiem rozliczeniowym **Wykonawcy**, dla którego został otwarty rachunek VAT.

**Odbiory**

**§ 7.** 1. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie przez osoby wyznaczone ze strony **Zamawiającego** i **Wykonawcy.**

1. **Wykonawca** zgłosi **Zamawiającemu** gotowość do odbioru przedmiotu umowy najpóźniej w ostatnim dniu terminu wykonania umowy.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, **Zamawiający** może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a **Wykonawca** usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez **Zamawiającego**.
3. W razie nieusunięcia przez **Wykonawcę**, w terminie ustalonym   
   przez **Zamawiającego**, wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, **Zamawiający** jest upoważniony do ich usunięcia na koszt **Wykonawcy**.

**Kary umowne**

**§ 8.** 1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:

* 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego   
     w § 2 ust. 1;
  2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc   
     od upływu terminu wyznaczonego przez **Zamawiającego** na usunięcie wad;
  3. za odstąpienie przez **Zamawiającego** od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;
  4. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w wysokości   
     5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć sytuację, w której **Wykonawca** podjął się czynności określonych w umowie i je wykonał, ale w sposób niezgodny z umową i interes **Zamawiającego** nie został zaspokojony w sposób, w jaki wymagany był treścią umowy. **Zamawiający** może odstąpić od naliczenia kary umownej, jeżeli **Wykonawca** udowodni, że nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć i za które nie odpowiada.
  5. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną za odstąpienie od umowy   
     przez **Wykonawcę** wskutek okoliczności, za które odpowiada **Zamawiający**,   
     w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony,   
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 1.

4. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

**Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy**

**§ 9.** 1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy   
w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisach Kodeksu cywilnego. Ponadto **Zamawiający** może odstąpić od umowy:

1. jeżeli **Wykonawca** realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z  niniejszą umową.  
   Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia przez **Zamawiającego** danej okoliczności;
2. w przypadku, gdy **Wykonawca** nie przystąpi do przekazania terenuprzez co najmniej   
   7 dni kalendarzowych. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w ciągu 4 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności określonych   
   w zdaniu pierwszym.
3. W wypadku odstąpienia od umowy przez **Zamawiającego** lub wypowiedzenia umowy przez **Zamawiającego** lub **Wykonawcę**, strony obciążają następujące obowiązki:
   1. **Wykonawca** zabezpieczy prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,   
      z której leży przyczyna odstąpienia lub wypowiedzenia;
   2. **Wykonawca** wezwie **Zamawiającego** do dokonania odbioru prac przerwanych;
   3. w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania, o którym mowa w pkt 2, **Wykonawca** przy udziale **Zamawiającego** sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez **Wykonawcę**;
   4. **Zamawiający** obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz przejęcia   
      od **Wykonawcy** miejsc objętych pracami w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia lub wypowiedzenia oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia w ciągu 30 dni kalendarzowych   
      od dostarczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**Podwykonawstwo**

**§ 10.** 1. **Wykonawca** wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1. Wykonanie przedmiotu umowy przez podwykonawców nie zwalnia **Wykonawcy** z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.
2. **Wykonawca** jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie zobowiązań stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia **Zamawiającego** do dokonania wypłaty kwot z wierzytelności **Wykonawcy** względem **Zamawiającego**, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców.
3. W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy podwykonawcom, **Wykonawca** wraz z fakturą VAT za wykonany przedmiot umowy przedłoży **Zamawiającemu** dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział w realizacji zadania. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym, będzie oświadczenie podwykonawcy, o zapłacie, bądź braku zapłaty przez **Wykonawcę**, wynagrodzenia wymagalnego na dzień złożenia oświadczeń należnego podwykonawcy.
4. W przypadku niedołączenia do faktury VAT przez **Wykonawcę** oświadczenia,   
   o którym mowa w ust. 4, lub dołączenia oświadczenia, z treści którego będzie wynikało,   
   że nie zostały uregulowane kwoty należne podwykonawcy, **Zamawiający** potrąci   
   z wynagrodzenia **Wykonawcy** odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej podwykonawcy, dokonując bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

**Ubezpieczenie**

**§ 11.** 1. **Wykonawca** oświadcza, że jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie realizacji umowy.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do przedłożenia aktualnej polisy na każde wezwanie **Zamawiającego.**

**Gwarancja jakości**

**§ 12.** 1. **Wykonawca** na prace montażowe udziela **Zamawiającemu** ….. lat gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru przedmiotu umowy przez obie Strony. Na falowniki, magazyny energii i panele fotowoltaiczne zostanie udzielona gwarancja jakości producenta na następujące okresy:

* 1. falowniki - co najmniej 12 lat,
  2. magazyny energii - co najmniej 10 lat,
  3. panele fotowoltaiczne - co najmniej 15 lat,
  4. na moduły co najmniej 15 lat, natomiast gwarancja na wydajność liniową musi obejmować min. 30 lat z wydajnością na poziomie min. 85 %.

1. W okresie gwarancji **Wykonawca** zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad   
   i usterek w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego (e-mailem) powiadomienia przez **Zamawiającego**.
2. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, **Wykonawca** poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.
3. **Wykonawca** odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również   
   po okresie rękojmi, jeżeli **Zamawiający** zawiadomi **Wykonawcę** o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
4. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
5. Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja jakości udzielona przez **Wykonawcę** jest niezależna od gwarancji udzielonych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.).
6. **Wykonawca** zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy, jeżeli wada ta ujawni się w terminie określonym w ust. 1 lub 2.
7. W razie nieusunięcia przez **Wykonawcę** wad i usterek w wyznaczonym terminie, **Zamawiający** usunie je na koszt **Wykonawcy**, z zachowaniem swoich praw wynikających   
   z gwarancji. **Zamawiający** pisemnie powiadomi **Wykonawcę** o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
8. W okresie gwarancji **Wykonawca** jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych **Wykonawca** poinformuje **Zamawiającego** pisemnie i e-mailem.
9. **Wykonawca** usunie zgłoszone w okresie gwarancji wady i usterki w ramach wynagrodzenia.

**Zmiana umowy**

**§ 13.** 1. Istotna zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania   
o udzielenie zamówienia, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych   
w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **Zamawiający** przewiduje zmianę umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, która może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci:

- wystąpienie opadów atmosferycznych powodujących wstrzymanie prac, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o liczbę dni, przez   
ile trwało wstrzymanie prac,

- wystąpienia silnego wiatru powyżej 10 m/s, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powodującego wstrzymanie wykonywanych prac, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,

- wystąpienie niekorzystnych temperatur uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie   
z technologią przewidzianą przez producentów, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o tyle dni, przez ile niemożliwe było wykonywanie tych prac.

1. Konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia powyższych okoliczności musi być udokumentowane przez **Wykonawcę**i potwierdzone przez osobę nadzorującą.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

**Postanowienia końcowe**

**§ 14.** 1. **Wykonawca** zobowiązuje się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie danych teleadresowych lub przedmiocie działalności. Zmiany w tym zakresie   
nie powodują zmiany umowy.

1. W związku z treścią art. 230 Kodeksu spółek handlowych **Wykonawca** oświadcza,   
   że zawarcie umowy jest zgodne z umową spółki / uchwałą wspólników *(jeżeli dotyczy).*
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w tym: ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605   
   z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny   
   (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych   
   nie stanowią inaczej.
3. Wykonanie umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO dla których administratorem danych jest Powiat Inowrocławski.
4. **Zamawiający** oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO w zakresie dotyczącym danych osobowych **Wykonawcy** oraz jego pracowników.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym   
   dla każdej ze stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**

Sporządziła: B.W.

Sprawdziła: