Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY

umowa zawarta w Sędziszowie Małopolskim

w dniu …………………. pomiędzy:

Gminą Sędziszów Małopolski,

z siedzibą pod adresem ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski,

zwaną dalszej w treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Piotra Kapustę - Zastępcę Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego

przy kontrasygnacie:

Jacka Daniela - Skarbnika Gminy Sędziszów Małopolski,

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: „Otworu studziennego wraz 
z dokumentacją na terenie działki nr ewid. 30/1 w miejscowości Góra Ropczycka”.

- Zakres robót obejmuje:

Etap I

Opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych warstwy wodonośnej oraz wykonania ujęcia wody podziemnej studnią S–3bis na działce nr ewid. 30/1 w miejscowości Góra Ropczycka i ustalenie jej zasobów eksploatacyjnych.

Projekt robót geologicznych winien być opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 633) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 155).

Etap II

- Wyznaczenie w terenie, wykonanie i nadzór nad wierceniem hydrogeologicznym studni S–3bis  o głębokości ok. 38 m. ppt;  wraz z pompowaniem oczyszczającym pompowaniem badawczym oraz badaniem laboratoryjnym dla ustalenia jakości wody podziemnej ujęcia. Wyznaczyć geodezyjnie otwór studni na działce gminnej.

- Dobór filtra do wydajności wraz z obliczeniami dla filtra PCV fi 280 perforowanego z otworami o średnicy 2.5 - 3.0 mm z owinięciem żyłką i siatką.  Rura podfiltrowa z dnem i nadfiltrowa PCV fi 280 i innymi niezbędnymi materiałami.

- Wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych zabezpieczonych przeciwwilgociowo                  o średnicy 175 cm  z posadzką betonową i płytą nadstudzienną z otworem  z zamknięciem włazem stalowym nadstudziennym  fi 600 mm z uszczelką gumową, drabinką włazową. Otwór studzienny zabezpieczyć głowicą studzienną bez armatury. Kręgi betonowe należy obsypać ziemią, w razie potrzeby wykonać stopnie /schodki/.

Etap III

- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych horyzontu czwartorzędowego studni wierconej S–3bis zgodnie z wymaganiami w/w Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033  z późn. zm.)  wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej zasoby.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej otworu studziennego i naniesienie do zasobów  geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

§2

TERMIN REALIZACJI

- Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.03.2025 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień protokolarnego dokonania odbioru przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków geologicznych bądź przedłużającej się procedury administracyjnej.

§3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca jest obowiązany do oznakowania robót zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów.

- Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 
z prowadzonymi robotami lub wynikłe z niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§5

NADZÓR NAD ROBOTAMI

- Obowiązki  kierownika budowy pełnić  będzie – ………………………………………..

- Nadzór inwestorski pełnić będzie – ………………………………………

- Osobą do kontaktu w imieniu  Zamawiającego będzie sprawował pracownik  Urzędu Miejskiego    w Sędziszowie Młp. – Paweł Wojton.

§6

ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie telefonicznej lub pisemnej.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7-u dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia   zakończenia robót. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy usterek i wad dających się       usunąć odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 6 dni od daty wyznaczonej przez      Zamawiającego jako termin ich usunięcia.

- Z odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez strony.

§7

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:. …………………………………………… zł brutto 
(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…).

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania przedmiotu umowy.

- Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Kwota wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 jest niezmienna i Wykonawca nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego. Strony zgodnie oświadczają, że zakres robót do wykonania w okresie realizacji umowy stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zwiększenia umówionego wynagrodzenia.

- Podstawą do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie faktura wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru robót.

- Termin płatności faktur: do 21 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót.

- Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wskazany numer rachunku bankowego jest rachunkiem umożliwiającym płatność 
w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zapisy dotyczące sposobu fakturowania:

Nabywca:

Gmina Sędziszów Małopolski

ul. Rynek 1

39 -120 Sędziszów Małopolski  
NIP 8181584373.

Odbiorca:

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim

ul. Rynek 1

39 – 120  Sędziszów Małopolski

§8

PODWYKONAWCY

Wykonawca samodzielnie bez udziału podwykonawców zrealizuje przedmiot umowy.

§9

GWARANCJA

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego /dotyczy gwarancji na roboty i utrzymania wydajności studni określonej w dokumentacji/.

- Ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji usterki lub wady Wykonawca usunie w terminie dwóch tygodni od daty powiadomienia telefonicznie lub pisemnie.

- Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne będą usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 tygodnia licząc od daty powiadomienia telefonicznie lub pisemnie.

- W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych 
w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający może zlecić ich usunięcie, po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu, wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy.

§10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.

§11

ZMIANY UMOWY

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy – w sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie w terminie jej wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności:

- opóźnienia w wydawaniu decyzji lub opinii przez organy lub podmioty właściwe do ich wydania, w przypadku gdy Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów,

- wykonania uzupełniających analiz, opracowań,

- konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z np. przekopami próbnymi, odkryciem istniejących obiektów,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo – prawnych.

- Zmiana do Umowy, o której mowa w ust. 1 wymagała będzie zawarcia stosownego aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wykonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wszelkie ewentualne spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający: