KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1693T CZYŻÓW SZLACHECKI – NOWY GARBÓW W M. BUCZEK, NOWY GARBÓW OD KM 4+290 DO KM 5+520 |  |  |  |  |  |
| 1 | BCD D-06.03.01.011 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 2 460,00 |  |  |
| 2 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km | m2 | 24,00 |  |  |
| 3 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 4 553,00 |  |  |
| 4 | BCD D-04.08.01.021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego | t | 456,00 |  |  |
| 5 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 4 553,00 |  |  |
| 6 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4 553,00 |  |  |
| 7 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1 580,00 |  |  |
| 8 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza | m2 | 1 230,00 |  |  |
| 9 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 350,00 |  |  |
| II | REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1693T CZYŻÓW SZLACHECKI – NOWY GARBÓW W M. CZYŻÓW SZLACHECKI OD KM 0+010 DO KM 0+410. |  |  |  |  |  |
| 10 | BCD D-06.01.10-02 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 600,00 |  |  |
| 11 | BCD D-01.02.04.11.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm | m2 | 15,00 |  |  |
| 12 | BCD D-01.03.02.23 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustów i odwozem na odl. 15,0 km | m | 8,00 |  |  |
| 13 | BCD D-01.03.02.27 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu | m3 | 0,92 |  |  |
| 14 | BCD D-03.01.01-42 | Ustawienie prefabrykowanych prostych ścianek czołowych żelbetowych z betonu C25/30 dla przepustów fi 80 cm | szt | 2,00 |  |  |
| 15 | BCD D-03.01.01-22 | Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych z rur PP SN8 fi 80 mm na ławie z kruszywa 20 cm | m | 8,00 |  |  |
| 16 | BCD D-02.01.01-22 | Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie z wywozem na odkład w gruncie kat. III | m3 | 80,00 |  |  |
| 17 | BCD D-04.04.02.024 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie tłucznia 0/63, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 15,00 |  |  |
| 18 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych lub betonowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, wraz z utylizacją. | m2 | 37,00 |  |  |
| 19 | BCD D-04.08.01.021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego | t | 165,00 |  |  |
| 20 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 2040,00 |  |  |
| 21 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2040,00 |  |  |
| 22 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy | m2 | 16,00 |  |  |
| 23 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza | m2 | 300,00 |  |  |
| 24 | BCD D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 300,00 |  |  |
| 25 | BCD D-07.05.01-01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych (SP-05/4) o masie 17 kg/m | m | 24,00 |  |  |

WARTOŚĆ ZADANIA NETTO:	…………………………………………………………….

PODATEK VAT:			…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO:	…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO SŁOWNIE:

……………………………………………………………………………………………ZŁOTYCH