Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

04360 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP/50/PN/2022 |
| --- | --- |

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP/REGON Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- |

- Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres skrzynki podawczej na ePUAP |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.

  - Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień 
do SWZ oraz jej zmian.

  - Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

|  | Cyfrą [PLN] | Słownie |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto |  |  |
| Wartość netto |  |  |
| Podatek VAT |  |  |
| Stawka VAT |  |

  - Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu umowy (poza nadzorem autorskim) strony ustalają na 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy zachowaniu następujących terminów pośrednich:

4.4.1. W terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca opracuje ostateczną koncepcję wraz z pozyskaniem niezbędnych akceptacji i uzgodnień w jednostkach miejskich (miedzy innymi DiT, ZDiUM, MPK, ZZM), a także RO Maślice,

4.4.2. W terminie do 15 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca opracuje ostateczny projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i BIOZ wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRiD/zgłoszenie i przedłoży go Zamawiającemu, celem uzyskania akceptacji przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej.

4.4.3. W terminie do 16 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca złoży we właściwym organie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę i/lub ZRiD i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na zgłoszenie (jeśli zakres opracowania będzie to dopuszczał zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym).

4.4.4. W terminie do 25 miesięcy dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pozostałych uzgodnień, opracowań, w tym do sporządzenia projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB oraz do przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę i/lub ZRiD i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

4.4.5. Powyższe terminy, o których mowa w § 2 ust. 1, ulegną zmianie w przypadku nie dochowania przez Zamawiającego terminu na dokonanie czynności odbiorowych przewidzianego w § 8 ust. 4 wzoru umowy (23 dni dla fazy projektu budowlanego oraz fazy projektu wykonawczego oraz 10 dni dla fazy koncepcji liczonych od daty przekazania kompletnych opracowań) w formie aneksu o ilość dni opóźnienia Zamawiającego, o ile to opóźnienie nie będzie wynikać z winy Wykonawcy, a także w innych przypadkach wskazanych w § 15 wzoru umowy.

4.4.6. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego według niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 30.11.2026 r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane.

  - Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć następujący personel, o którym mowa w pkt 9.1.2.1. 9.1.2.2., 9.1.2.4.IDW i 25.2.2 IDW oraz 25.2.3. IDW oraz 25.2.4. IDW

| lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Doświadczenie (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz stanowiące podstawę do oceny w ramach kryterium oceny ofert dot. personelu) | Wykształcenie | Kwalifikacje (nr i zakres uprawnień budowlanych, nr członkowski OIIB) | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Projektant w specjalności torowej, o którym mowa w pkt 9.1.2.1. oraz 25.2.2. IDW | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. ……………………polegającego na budowie/ przebudowie torowiska o długości ………….. m toru podwójnego/toru pojedynczego wraz z budową/przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku |  |  |  |
|  |  |  | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. ……………………polegającego na budowie/ przebudowie torowiska o długości ………….. m toru podwójnego/toru pojedynczego wraz z budową/przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku |  |  |  |
|  |  |  | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. ……………………polegającego na budowie/ przebudowie torowiska o długości ………….. m toru podwójnego/toru pojedynczego wraz z budową/przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku |  |  |  |
|  |  |  | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. ……………………polegającego na budowie/ przebudowie torowiska o długości ………….. m toru podwójnego/toru pojedynczego wraz z budową /przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku |  |  |  |
|  |  |  | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. ……………………polegającego na budowie/ przebudowie torowiska o długości ………….. m toru podwójnego/toru pojedynczego wraz z budową /przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku |  |  |  |
| 2. |  | Projektant branży drogowej, o którym mowa w pkt 9.1.2.2. oraz 25.2.3. IDW | posiadający doświadczenie polegające opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie budowy/ przebudowy ulicy klasy ……. o długości ……….m w terenie miejskim tj………….. wraz z budową/przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż: 1) ………………….. o długości ………………… 2) ………………….. o długości ………………… 3) ………………….. o długości ………………… dla zadania pn. ………………... |  |  |  |
|  |  |  | posiadający doświadczenie polegające opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie budowy/ przebudowy ulicy klasy ……. o długości ……….m w terenie miejskim tj………….. wraz z budową/przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż: 1) ………………….. o długości ………………… 2) ………………….. o długości ………………… 3) ………………….. o długości ………………… dla zadania pn. ………………... |  |  |  |
|  |  |  | posiadający doświadczenie polegające opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie budowy/ przebudowy ulicy klasy ……. o długości ……….m w terenie miejskim tj………….. wraz z budową/przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż: 1) ………………….. o długości ………………… 2) ………………….. o długości ………………… 3) ………………….. o długości ………………… dla zadania pn. ………………... |  |  |  |
| 3. |  | Projektant branży elektroenergetycznej, o którym mowa w pkt. 9.1.2.4. oraz 25.2.4. IDW | posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie budowy ……………. stacji prostownikowej wraz z zasilaniem tej/tych stacji na potrzeby trasy tramwajowej/kolejowej/trolejbusowej/metra dla zadania pn. ……………. |  |  |  |
|  |  |  | posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie budowy ……………. stacji prostownikowej wraz z zasilaniem tej/tych stacji na potrzeby trasy tramwajowej/kolejowej/trolejbusowej/metra dla zadania pn. ……………. |  |  |  |
|  |  |  | posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie budowy ……………. stacji prostownikowej wraz z zasilaniem tej/tych stacji na potrzeby trasy tramwajowej/kolejowej/trolejbusowej/metra dla zadania pn. ……………. |  |  |  |

  - Oświadczam(y) że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku               od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………………………………………………………………

- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto.

- stawka podatku od towarów i usług

  - Niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni zgodnie z pkt 23 IDW.

  - Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ.

  - W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 17 IDW.

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].

  - Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.

  - Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 31 IDW.

  - Niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych umożliwiających dostęp do dokumentów, o których mowa w pkt. …….IDW: ……………………………………………………………………………

- Podpis(y):

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot wraz z podaniem nazwy i adresu tego podmiotu

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje długość torowiska

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje długość torowiska

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje długość torowiska

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje długość torowiska

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje długość torowiska

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje klasę ulicy

Wykonawca wskazuje ilość m

Wykonawca wskazuje miasto

Niepotrzebne skreślić

Należy wskazać projektowaną sieć

Wykonawca wskazuje długość sieci

Należy wskazać projektowaną sieć

Wykonawca wskazuje długość sieci

Należy wskazać projektowaną sieć

Wykonawca wskazuje długość sieci

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje klasę ulicy

Wykonawca wskazuje ilość m

Wykonawca wskazuje miasto

Niepotrzebne skreślić

Należy wskazać projektowaną sieć

Wykonawca wskazuje długość sieci

Należy wskazać projektowaną sieć

Wykonawca wskazuje długość sieci

Należy wskazać projektowaną sieć

Wykonawca wskazuje długość sieci

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje klasę ulicy

Wykonawca wskazuje ilość m

Wykonawca wskazuje miasto

Niepotrzebne skreślić

Należy wskazać projektowaną sieć

Wykonawca wskazuje długość sieci

Należy wskazać projektowaną sieć

Wykonawca wskazuje długość sieci

Należy wskazać projektowaną sieć

Wykonawca wskazuje długość sieci

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Wskazać liczbę stacji prostownikowych wykonanych w ramach dokumentacji projektowej

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Wskazać liczbę stacji prostownikowych wykonanych w ramach dokumentacji projektowej

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Wskazać liczbę stacji prostownikowych wykonanych w ramach dokumentacji projektowej

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wskazuje nazwę zadania

Wykonawca usuwa niepotrzebne

UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).