|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. **Nazwa zadania:**

„Pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową  
i kosztorysową przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Mogilnie.

1. **Kod przedmiotu zamówienia:**

CPV 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Mogilnie.

1. **Zakres czynności:**
2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa  
   i obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami sztuki i wiedzy  
   techniczno-budowlanej.
3. Uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, robót uzupełniających, dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie  
   i zgłaszanych przez odpowiednie osoby wraz z określeniem ich istotności.
4. Sporządzanie w razie potrzeby rysunków i szkiców roboczych dla rozwiązań zamiennych, uzupełniających i dodatkowych związanych z prawidłową realizacją zadania oraz uzyskanie dla nich niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień  
   i decyzji.
5. Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów, konstrukcji i rozwiązań instalacyjnych.
6. Rozstrzyganie wątpliwości Zamawiającego przy zatwierdzaniu materiałów przewidzianych do wbudowania oraz ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami.
7. Udział w czynnościach odbiorowych.
8. Pomoc w przygotowywaniu protokołów konieczności.
9. Dokonywanie uzgodnień na budowie.
10. Udział w naradach budowy.
11. Udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
12. Analiza opracowanej dokumentacji technicznej pod względem funkcjonowania obiektu, osiągnięcia planowanych wskaźników, technologii, itp.
13. **Termin wykonania zamówienia:**

Od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.