UMOWA(wzór)

zawarta w Krakowie dnia........................................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno- Eksploatacyjnych mgr inż. Adrian Żak

zwanym dalej Zamawiającym,

a .......................................................................................................................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

NIP-...................................................., REGON.......................................................

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 215 000 EURO – postępowanie nr DZ.271.58.2023
o następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu sieci zewnętrznych wod-kan, c.o., c.w.u.”

- Wykonawca powinien wykonać dokumentację projektową zgodnie  obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnego, ustawą Prawo Budowlane 
z dnia 7 lipca 1994r., ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019, oraz zgodnie
z późniejszymi zmianami do w/w ustaw i rozporządzeń.  Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami prawa. Powinna zwierać zakres wg. poniższego zestawienia  :

·  Opracowanie mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę.

· Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji istniejących instalacji podziemnych wraz szczegółowym ich wejściem do budynku.

·  Opracowanie min 2 koncepcji rozwiązań projektowych.

·   Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie wymiany sieci wodociągowej wody zimnej i ciepłej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i ciepłownictwa wraz z niezbędnymi obliczeniami.

·  Projektowana wewnętrzna sieć wodociągowa ma być spięta w układ pierścieniowy wraz 
z podziałem na kilka sekcji tak, aby zapewnić zasilanie pierścieniowe w przypadku wyłączenia poszczególnych sekcji.

·  Należy opracować szczegółowy zakres etapowania prac wraz z schematem, aby zapewnić ciągłość pracy wszystkich obiektów szpitalnych.

·   Opracowanie przebudowy i remontu istniejących zbiorników rezerwowych wody pitnej wraz 
z stacją uzdatniania wody.

·   Opracowanie przebudowy i remontu układów pompowych wraz z układem zabezpieczającym (zawory, naczynia przeponowe, zawory regulacyjne itp).

3. Dokumentacja projektowa którą winien przygotować Wykonawca powinna zawierać:

a) projekt budowlany i wykonawczy,

b) dokumentację kosztorysową (kosztorysy inwestorskie i przedmiary  robót) opracowany zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (jeżeli jest wymagane),

c) uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego w tym z  rzeczoznawcą ds. sanitarnych, w przypadku gdy będzie konieczne z rzeczoznawcą P.POŻ., BHP,

d) informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

f) uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli okaże się konieczne do realizacji prac objętych dokumentacją projektową.

4. Pełnienie nadzoru autorskiego nad w/w projektem.

Nadzór autorski Wykonawca pełnić będzie do daty protokolarnego odbioru zadania inwestorskiego.

Obowiązki Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego będą obejmować:

a) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

c) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów 
i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o  jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących 
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

e) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

f) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych– na żądanie Zamawiającego,

g) udział w naradach i komisjach technicznych przynajmniej raz w tygodniu, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,

h) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej,

i) odpowiadanie na pytania Oferentów  w trakcie przeprowadzania postępowania przetargowego przez Zamawiającego.

§ 2

Termin wykonania.

- Termin  wykonania kompletnej dokumentacji projektowej: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, termin ten ulegnie przedłużeniu o  czas niezbędny na uzyskanie tego pozwolenia, przewidziany przepisami prawa.

- Wykonawca, na odrębne pisemne zlecenie Zamawiającego zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji której dotyczy dokumentacja projektowa (tj. od daty rozpoczęcia budowy do dnia odbioru zadania i  przekazania w użytkowanie), a której realizacja planowana jest na lata 2024 - 2025 r., jak również w trakcie poprzedzającego tą inwestycję postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jej realizację. Nadzór autorski będzie wykonywany na warunkach określonych niniejszą Umową. Za wykonywanie nadzoru autorskiego Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 20 % wynagrodzenia wskazanego w § 3. ust. 1 umowy (zgodnie z §3 ust. 2), zaś wynagrodzenie to zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktury po końcowym odbiorze prac (inwestycji), objętych dokumentacją projektową o  której mówi niniejsza umowa. Nadzór autorski Wykonawca pełnić będzie do daty protokolarnego odbioru zadania inwestorskiego. W przypadku, gdyby Zamawiający nie przystąpił do realizacji inwestycji we wskazanym okresie, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zlecenia nadzoru autorskiego.

§ 3

Warunki płatności.

- Strony ustalają wysokość całkowitego wynagrodzenia na kwotę ……………….. zł brutto (słownie: ………………….) . Wskazane wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i  obejmuje wykonanie wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy (przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę) oraz wszelkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, z wyłączeniem kosztów nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 2 poniżej .

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego o którym mowa w § 2 ust. 2 wynosi 20 % procent kwoty wskazanej w ust. 1 powyżej i ustala się na kwotę ………… zł brutto (słownie: …………………..).

- Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie regulowane będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony umowy – protokół przekazania 
i odbioru projektów objętych zleceniem oraz protokołem potwierdzającym wykonanie nadzoru autorskiego.

- Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zmiany (I) stawki podatku od towarów i usług, (II) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, ustalanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (III) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, (IV) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie ulegnie zmianie adekwatnie do zmiany kosztów Wykonawcy, wynikających ze zmian określonych powyżej.

- W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian wraz 
z przedstawieniem sposobu wyliczenia tych kosztów i ich wpływu na ceny jednostkowe, a na żądanie Zamawiającego stosowne dokumenty na potwierdzenie tych kosztów i wyliczeń.

- Zmiany wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych powyżej wymagają aneksu do umowy, sporządzonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- W przypadku zmiany ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio łącznych cen i kosztów, jak i ich obniżenie o więcej niż 10% względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie – zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę:

a)     Waloryzacja wynagrodzenia może dotyczyć jedynie części wynagrodzenia Wykonawcy, płatnego po złożeniu wniosku o dokonanie waloryzacji i może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

b)    Zmiana wynagrodzenia może zostać wprowadzona na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez Strony. Kolejna zmiana wynagrodzenia wynikająca 
z okoliczności określonych wyżej może nastąpić nie częściej niż co 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. Do wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia winny zostać dołączone dokumenty, potwierdzające wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulacje przedstawiające wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

c)      wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych, adekwatnie do przedstawionego przez Wykonawcę wzrostu cen materiałów i kosztów i wskaźnika wyliczonego 
w następujący sposób: kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni okres poprzedzający dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę, który to wskaźnik (określony procentowo) zostanie pomniejszony o 110%;

d)     maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy;

e)      do obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego stosuje się odpowiednio zasady opisane w niniejszych postanowieniach, z zastrzeżeniem, że Wykonawca – na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające obniżenie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulację przedstawiające wpływ tej zmiany, o ile Zamawiający będzie miał uzasadnione przypuszczenie, wynikające z publikowanych danych ekonomicznych lub rynkowych, że nastąpiło obniżenie cen materiałów lub kosztów, w szczególności 
o ile  dany kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszonych przez Prezesa GUS będzie wskazywać na obniżenie cen towarów i usług i usług konsumpcyjnych o więcej niż 10%;

f)       Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie zasadami określonymi w niniejszych postanowieniach, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy;

g)      w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w podpunkcie powyżej Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

11.  W przypadku, gdy:

- całkowity wzrost cen materiałów lub kosztów Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy będzie wyższy niż 25%  i jednocześnie będzie to powodować, że realizacja zamówienia - pomimo zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami powyżej - łączyć  się będzie ze stratą Wykonawcy w postaci wynagrodzenia mniejszego niż koszty jego realizacji, lub

b)     Zamawiający nie zaakceptuje wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, zgodnie 
z postanowieniami powyżej,

Strony mogą ustalić rozwiązanie niniejszej umowy na podstawie porozumienia stron, jednakże ze skutkiem na 2 miesiące naprzód.

§ 4

Warunki odbioru.

- Opracowane projekty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w trzech egzemplarzach (wersja papierowa) oraz w trzech egzemplarzach na nośniku CD w formacie PDF oraz DWG (wersja elektroniczna).

- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przekazania projektów dokona ich sprawdzenia, oceni poprawność i zgodność projektów z niniejszą umową i wówczas podpisany przez niego zostanie protokół przekazania i odbioru prac.

- Podpisanie protokołu nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający może odmówić przyjęcia projektu do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń, jeżeli stwierdzi, iż projekt został wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku za termin wykonania projektu uznany będzie termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt.

- Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 zwróci się do Wykonawcy z prośbą 
o wyjaśnienia do przekazanego projektu - Wykonawca w terminie do trzech dni zobowiązany jest do udzielenia stosownych wyjaśnień.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptacje/podpisy wg załączonej karty akceptacji (załącznik nr.1 do umowy). W przypadku nie uzyskania akceptacji Zamawiający ma prawo 
w uzasadnionych przypadkach wstrzymać płatność.

§ 5

Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną dokumentacje projektowa na okres
 …. miesięcy.

2.	Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

3.	W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną 
z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek dokumentacji lub jej części.

4.	Zleceniodawca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu.

5.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji, 
w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę, to Zleceniodawca może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6.	Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zleceniodawcy przysługują uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej.

7.	Okres rękojmi za wady wynosi …….  miesięcy.

§ 6

Prawa autorskie.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich, prawa majątkowe do tej dokumentacji (w zakresie w jakim będzie stanowił utwór w rozumieniu prawa autorskiego), na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy tej dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym wprowadzenie i zwielokrotnianie dokumentacji w pamięci komputerów i w sieciach informatycznych, w szczególności Internecie),

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo ich egzemplarzy;

- w zakresie prawa do publicznego udostępnienia (w tym wyświetlania, wystawiania i  odtwarzania) dokumentacji w sposób umożliwiający każdemu dostęp do niej w dowolnym miejscu i czasie, w  szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu, broszur informacyjnych, sieci informatycznych (zwłaszcza Internetu),

- wykorzystywanie dokumentacji w dowolny sposób w celu realizacji inwestycji.

- Strony postanawiają, że od chwili przeniesienia praw autorskich do dokumentacji, Zamawiającemu przysługuje prawo zezwalania na korzystanie i wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji.

§ 7

Odstąpienie lub zawieszenie umowy.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

# Kary umowne.

1.	W przypadku zwłoki w wykonaniu projektów objętych umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki 
w oddaniu projektów albo w usunięciu ich wad.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w oddaniu projektów lub 
w usunięciu ich wad powyżej 14 dni.

3.  	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 20 % ceny, o której mowa w  §2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

4. Na terenie całego obiektu Zleceniodawcy (zarówno na zewnętrz budynków jak i wewnątrz budynków, 
w tym również w piwnicach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. Za naruszenie zakazu przez personel Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

5.  Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

6. Suma kar umownych nie przekroczy więcej niż 40% wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

## Dostępność plus

- 1. Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

- a)	w zakresie dostępności architektonicznej:

- - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

- - instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

- -	zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny 
i dotykowy lub głosowy,

- -	zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ),

- -	zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

- b)	w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- -	instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

- 2. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

- 3. Brak zapewnienia dostępności, o której mowa w § 9 stanowi nienależyte wykonanie umowy, o  którym mowa w par. 5.

§10

## Postanowienia końcowe.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w  postaci aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

- Zgodnie z art.68 ust.3 w zw. z art.35 ust.2 i art.68a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektro mobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 110 z późn.zm.) podczas wykonywania zadania Wykonawca ma obowiązek dysponować co najmniej 10% udziałem samochodów elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym.

Zamawiający 		Wykonawca

Załączniki:

ZAŁ 1. Formularz cenowy

ZAŁ 2.Karta akceptacji dokumentacji projektowej

ZAŁ 3. Obowiązek informacyjny