Umowa nr

zawarta dnia …………. 2023 r. pomiędzy:

Gminą Czernica,

z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093,

reprezentowaną przez

Włodzimierza Chlebosza – Wójta Gminy Czernica w Czernicy,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………

zwanym dalej Projektantem

łącznie zwane Stronami.

Stosownie do rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica w wyniku którego wybrana została praca konkursowa Projektanta oraz na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści:

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu pozwolenia na budowę, zwanej dalej „Dokumentacją”, w podziale na zadania i etapy :

- Zadanie 1: Budowa ZS-P z zagospodarowaniem działki oświatowej i przyłączami w podziale na trzy etapy umożliwiające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie odrębnie dla każdego z nich:

i. ETAP 1: budowa przedszkola i klas 1-3 wraz z węzłem żywieniowym,

ii. ETAP 2: budowa części obiektu przeznaczonej dla klas 4-8,

iii. ETAP III: budowa kompleksu sportowego wraz z pozostałymi elementami zagospodarowania terenu.

UWAGA: opcjonalnie zadanie 2 jeżeli budowa zbiornika na wody opadowe będzie uzasadniona kosztowo i zostanie wybrana jako najkorzystniejszy wariant :

- Zadanie 2: Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z terenu szkoły i dróg.

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji, zwanego dalej „Nadzorem autorskim”, w szczególności w zakresie:

  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją,

  - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przeniesienie praw autorskich majątkowych do Dokumentacji na zasadach określonych w Umowie.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy obejmuje opracowanie Dokumentacji wraz z wersją elektroniczną na płycie CD lub DVD (edytowalną i nieedytowalną), tożsamą z wersją papierową, w szczególności:

  - materiały przygotowawcze, w tym:

    - Koncepcyjny projekt pokonkursowy z kalkulacją kosztów i wizualizacjami - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD.

    - Dokumentacja geologiczno-inżynierska - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD.

    - Mapa do celów projektowych - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD.

    - Wniosek o środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji wraz z raportem oddziaływania na środowisko 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD.

    - Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi z częścią kosztową - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD.

    - Analiza rozwiązań proekologicznych z częścią kosztową, świadectwo charakterystyki energetycznej - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD.

    - Operat wodno-prawny - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD.

  - projekt budowlany z wizualizacjami z zagospodarowaniem terenu, odrębnie opracowany i procedowany dla każdego etapu, w 5 egz.,

  - projekt techniczny w podziale na etapy, po 5 egz.,

  - projekty wykonawcze w podziale na etapy i branże po 5 egz.:

- projekt architektoniczny z wizualizacjami i kolorystyką elewacji oraz uproszczonym projektem architektury wnętrz,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych w budynkach: wod.-kan., c.o., ppoż., gaz, wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacji,

- projekt instalacji sanitarnych zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej , wody, gazu, kanalizacji deszczowej,

- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, ewakuacyjne, gniazd wtykowych, instalacja 400V, oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu, instalacja przyzywowa, wideodomofonowa, telefoniczna, odgromowa, komputerowa, dozorowa, dzwonkowa, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, BMS,

- projekt technologii kuchni,

- założenia dźwigowe,

- odnawialnych źródeł energii/ciepła w branży budowlanej, elektrycznej, technologicznej i automatyki,

- projekt kotłowni/węzła cieplnego, w branży budowlanej, elektrycznej, technologicznej i automatyki,

- projekt drogowy (komunikacja w obrębie ZS-P),

- projekt zieleni (zieleń niska, średnia i wysoka),

- projekt zagospodarowania terenu: tereny sportowe i rekreacyjne, zieleń oraz mała architektura, z uwzględnieniem: boisk, placów zabaw, utworzeniem miejsca gromadzenia odpadów, miejsc parkingowych i stojaków rowerowych, komunikacji pieszej i kołowej ze zjazdem/zjazdami na drogi publiczne,

- projekty przyłączy, sieci i instalacji,

- projekt drogi ewakuacji pożarowej z uzyskaniem uzgodnienia zjazdu na drogę publiczną,

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ze scenariuszem pożarowym, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyposażenie w sprzęt ppoż.,

- świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, audyt energetyczny opracowany dla budynku projektowanego wg wymaganych przepisów (warunki techniczne) z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i rozwiązań energooszczędnych na min. 30% poziomie oszczędności energetycznych,

- projekt organizacji placu budowy uwzględniający wpływy prowadzenia inwestycji, w tym robót ziemnych na warunki gruntowo – wodne , tereny i obiekty sąsiednie,

- wykaz wyposażenia, osobno opracowany dla wyposażenia inwestycyjnego obiektu, osobno dla wyposażenia do zakupu po stronie Użytkownika, wraz z osobnymi preliminarzami kosztów obydwu wykazów wyposażenia,

- projekt obsługi komunikacyjnej budowy,

- projekt organizacji ruchu: czasowej i stałej,

  - przedmiary robót w podziale na zadania, etapy i branże, po 2 egz.,

  - kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów w podziale na zadania, etapy i branże po 2 egz.,

  - specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w podziale na zadania i branże, po 4 egz.,

  - w miarę potrzeby dodatkowe wytyczne Realizacji Inwestycji w podziale na etapy , w 4 egz.,

  - Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwiązania wszystkich kolizji, w tym z sieciami, w 4 egz.,

  - prezentacje multimedialne na każdym etapie zaawansowania prac, po 2 egz.,

  - uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, w szczególności:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

- decyzji zatwierdzająca program prac geotechnicznych,

- pozwolenia wodno-prawne,

- pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do budowy lub wykonywania innych robót budowlanych(dla poszczególnych etapów - stosownie do wymogów prawnych).

- Szczegółowy zakres pełnienia Nadzoru autorskiego obejmuje:

  - kontrolę i stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z Dokumentacją oraz zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania Nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę,

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji,

  - uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

  - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym inwestycji wykonywanej na podstawie Dokumentacji, próbach instalacji i innych czynnościach niezbędnych do realizacji celu Umowy,

  - czuwanie, by zakres wprowadzonych ewentualnych rozwiązań zamiennych nie spowodował istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, wymagającego zamiennego pozwolenia na budowę,

  - udział w czynnościach mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

  - niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania Nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę.

- Strony postanawiają, iż:

- Dokumentację projektową Projektant opracuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.  z  2022 r. poz.2057 ze zm.).

- ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1990 ze zm.),

- ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.),

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1213),

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1062 ze zm.),

- ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.468),

- ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r.poz.2454 z zm.),

- rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2458 ze zm.).

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr. 120 poz.1126),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.719),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz.1030),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz.1722),

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.),

- innymi obowiązującymi przepisami.

- Projekt techniczny (PT) Projektant opracuje w taki sposób, aby obejmował niżej wymienione elementy:

- projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

- charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,

- projektowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe,

- w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

- inne niezbędne opracowania projektowe.

- Projekty wykonawcze Projektant opracuje z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający ryczałtową wycenę robót. Dokumentacja winna zawierać:

- optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,

- rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach),

- informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu „bioz” art. 21 a ust. 1 pkt 1b) Prawa Budowlanego) – PB i PW.

- Kosztorys inwestorski - zakres i sposób opracowania zgodny z przepisami prawa. Przedmiary muszą być przygotowane w sposób umożliwiający ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dla wyodrębnionego zadania i etapu. Kosztorysy ponadto winny być przygotowane w podziale takim jak przedmiary robót.

- Przedmiar robót - zakres i sposób opracowania zgodny z przepisami prawa. Przedmiary muszą być przygotowane w sposób umożliwiający ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dla wyodrębnionego zadania i etapu. Przedmiary poza ww. winny zawierać: nakłady z tytułu, transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania musi być zgodny z przepisami prawa.

- Wizualizacje obiektu (dla wybranego wariantu) Projektant opracuje jako grafiki wysokiej rozdzielczości - min. 100dpi przy wymiarach obrazu min. 2100 x 2800 pikseli, w ilości min. 10 widoków, w kadrach ustalonych z Zamawiającym, pokazujących wygląd obiektu w rzeczywistym terenie (budynek: wnętrza przedszkole, szkoła, blok sportowy, komunikacja ogólna, elewacje, dachy, zagospodarowanie terenu). Projektant na każdej grafice umieści logo ZIM.

- Prezentację multimedialną Projektant opracuje w programie do prezentacji multimedialnych (np. PowerPoint lub równoważnym), z wykorzystaniem wizualizacji obiektu, składającą się z minimum 5 slajdów, w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (.pdf).

- Wykonanie dokumentacji i prac geotechnicznych ustalających warunki gruntowo - wodne terenu przewidzianego pod budowę ZS-P, w zakresie:

- wykonania prac geotechnicznych ustalających warunki gruntowo-wodne terenu dla przedmiotowej inwestycji (wiercenia, badania polowe itp.),

- opracowania opinii geotechnicznej uwzględniającej wyniki analizy i przeprowadzonych prac–badań geotechnicznych,

- prezentacji i omówienia uwarunkowań geotechnicznych obszaru oraz przydatności dla celów inwestycyjnych - w siedzibie Zamawiającego.

- Treść mapy do celów projektowych Projektant opracuje zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:

- istniejące rzędne terenu w granicach opracowania, w tym skarpy, wały, rowy, niecki, nasypy, włazy, studzienki, rzędne dla potrzeb archeologicznych,

- istniejące rzędne terenu w granicach opracowania,

- usytuowanie ogrodzeń z uwzględnieniem podmurówek, cokołów, słupów energetycznych, znaków specjalnych itp.,

- usytuowanie wszystkich drzew i krzewów ze wskazaniem pomników przyrody,

- opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

- usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej mapy,

- rzędne dla potrzeb archeologicznych.

# OBOWIĄZKI STRON

- Projektant zobowiązuje się:

- uzgodnić datę pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy, do tego czasu dokonać szczegółowej wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego,

- na etapie opracowania Dokumentacji – do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych, materiałowych i standardów wykończenia,

- w razie potrzeby opracować materiały i złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z raportem oddziaływania na środowisko,

- w razie potrzeby opracować wszystkie niezbędne do funkcjonowania obiektu bilanse zapotrzebowania na media (energia, woda, energia cieplna) i odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych oraz wystąpić i uzyskać warunki przyłączenia od gestorów właściwych sieci lub zaktualizować uzyskane przez Zamawiającego,

- w razie potrzeby opracować operat wodno-prawny oraz przygotować i złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne w przypadku zastosowania rozwiązań tego wymagających,

- uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia, oraz inne, wymagane stosownie do zakresu inwestycji i właściwości jednostek: właścicieli i gestorów sieci i urządzeń, zarządcy pasa drogowego, zarządców terenu i inne stosownie do potrzeb oraz przedkładać Zamawiającemu na bieżąco kserokopie wszelkich wystąpień, opinii, warunków, uzgodnień i oryginałów uzyskanych opinii, kompletnych warunków, decyzji i uzgodnień, w szczególności tych, które wywołują skutki prawne i finansowe dla Zamawiającego oraz mają wpływ na dalsze procedowanie inwestycji i konieczność podjęcia przez Zamawiającego działań formalno-prawnych (np. złożenie oświadczenia prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zawarcie umów przyłączeniowych, porozumień, zlecenie archeologii, inne stosownie do potrzeb wynikających z zakresu inwestycji i uzyskanych uzgodnień, decyzji),

- uzgodnić Dokumentację przez wszystkich rzeczoznawców, w tym: ppoż., san.-hig., bhp,

- w razie konieczności uzyskać ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów, w tym Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

- opracować dokumentację projektową z uwzględnieniem wytycznych i zasad „Projektowania uniwersalnego”, uwzględniającego potrzeby osób z niepełnosprawnością,

- wykonać przez osobę posiadającą kwalifikacje projekt nasadzeń zieleni, na mapie do celów projektowych,

- uzupełnić i poprawić Dokumentację według zaleceń podmiotów/jednostek uzgadniających,

- uwzględnić w Dokumentacji przekazane przez Zamawiającego wytyczne oraz w pisemne uzgodnienia z Zamawiającym,

- uwzględnić w Dokumentacji rozwiązania wszelkich kolizji, możliwych do zdefiniowania na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

- przedstawić w Dokumentacji rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich,

- uzyskać akceptację Zamawiającego co do formy i treści projektu budowlanego/projektu zagospodarowania terenu, przed zgłoszeniem budowy obiektów,

- zaktualizować przedmiot Umowy, jeśli zajdzie taka potrzeba, na etapie sprawdzania Dokumentacji,

- wykonać opracowania wynikające z poprawiania błędów i braków w dokumentacji wykonawczej, stanowiącej podstawę do realizacji robót, które stwierdzono w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji,

- przekazywać Zamawiającemu wprowadzane ewentualne rozwiązania zamienne w formie zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, rysunków zamiennych, nowych projektów, wpisów do dziennika budowy, protokołów, notatek służbowych,

- uzyskać i doręczyć Zamawiającemu:

- decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,

- decyzję ws. pozwolenia wodno-prawnego,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

- decyzję zatwierdzająca program prac geotechnicznych,

- Projektant zobowiązuje się wykonać Dokumentację w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz opatrzyć klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonaniu przedmiotu zamówienia, oraz prawidłowej eksploatacji wykonanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Projektant zobowiązuje się skoordynować Dokumentację we wszystkich branżach.

- Projektant zobowiązuje się dokonać sprawdzenia Dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz Dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy.

- Projektant zobowiązuje się ująć w projektach wykonawczych wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentacja ma być opracowana w sposób czytelny, z wyłączeniem opisów ręcznych.

- Projektant zobowiązuje się opisać w Dokumentacji informacje w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń w sposób zgodny z ustawą Pzp oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Dokumentacja służyć będzie Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dlatego nie może być opracowana w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub źródeł pochodzenia przyjętych materiałów i urządzeń, chyba że jest to uzasadnione gdyż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz, że wskazane są co najmniej dwa produkty referencyjne spełniające wymogi.

- Projektant zobowiązuje się sprawować Nadzór autorski osobiście lub przez osoby przez niego umocowane. Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie, z zastrzeżeniem ust. 9. Dokumentem potwierdzającym pobyt Projektanta na budowie oraz potwierdzającym treść zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy lub karta pobytu na budowie potwierdzona przez inspektora nadzoru.

- Projektant zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu Projektanta na budowie, stawić  się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

- Projektant zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu wszelkie konieczne ustalenia, wyjaśnienia odnośnie realizacji robót, w formie pisemnej lub e-mail, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

- Projektant zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania były ekonomiczne i nie powodowały po stronie Zamawiającego zbędnego wzrostu kosztów wynikających z wykorzystania tej dokumentacji lub kosztów eksploatacji obiektów powstałych w oparciu o tą dokumentację.

- Projektant gwarantuje, iż wszelkie czynności podejmowane w związku z Umową wykonywane będą z zachowaniem należytej staranności oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk, z należną dbałością o interesy Zamawiającego oraz zapewnia, że zaangażowany przez niego personel spełnia warunki niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, jest przygotowany pod względem technicznym i posiada niezbędną wiedzę, potencjał i uprawnienia do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, jak również, że posiada niezbędną płynność finansową oraz kapitał obrotowy niezbędny dla realizacji Umowy.

- Projektant oświadcza ponadto, że:

  - w czasie trwania Umowy będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Umowy,

  - przyjmuje odpowiedzialność w zakresie określonym Umową za wszelkie działania i zaniechania własne związane z realizacją Umowy oraz za działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Umowy.

- Projektant zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z udziałem podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający przekaże Projektantowi w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy:

  - pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń, wystawione na wskazane przez Projektanta osoby (w 3 egz.),

  - mapa do celów projektowych 1:500 z 2021r.  – materiał poglądowy,

  - wypisy i wyrysy z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  - dokumentacja geotechniczna z 2022r. – materiał poglądowy,

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

      - Projektant zobowiązuje się wykonać i oddać Zamawiającemu przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

      - Czynności Nadzoru autorskiego sprawowane będą podczas całego okresu trwania inwestycji realizowanej na podstawie Dokumentacji, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upłynie 47 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Faktyczny termin rozpoczęcia i zakończenia pełnienia Nadzoru autorskiego zostanie wprowadzony aneksem do Umowy po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami robót budowlanych na realizację ww. inwestycji.

      - W przypadku gdy ww. inwestycja będzie realizowana po upływie terminu wskazanego w ust. 2, Projektant zobowiązuje się zawrzeć nową umowę o pełnienie Nadzoru autorskiego nad przedmiotową inwestycją.

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 3) Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w kwocie: brutto: ………… zł (słownie…..)

- Za pełnienie Nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2) Umowy, Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w kwocie: brutto: ……. zł (słownie …..)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie niezmienne przez cały okres realizacji Dokumentacji, zastrzeżeniem § 15 i § 16 Umowy, a pominięcie przy wycenie i nieujęcie w ryczałcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji postępowania nie będzie stanowiło podstawy żądania przez Projektanta dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

- Projektant zobowiązuje się wykonać dodatkowe opracowania Dokumentacji, jeżeli okaże się, że ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, na podstawie zlecenia Zamawiającego.

- Strony ustalają, że dokumentem stwierdzającym pobyt Projektanta na budowie oraz potwierdzającym treść zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy lub karta pobytu na budowie potwierdzona przez inspektora nadzoru.

- Projektant oświadcza, że określając wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy uwzględnił wszelkie składniki kosztu i ryzyka mogące mieć wpływ na koszt wykonania tych prac.

- Projektant nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA DOKUMENTACJĘ

      - Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy po wykonaniu i złożeniu przez Projektanta Zamawiającemu przedmiotu zamówienia i protokolarnym potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego.

      - Płatności za fakturę VAT zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Projektanta, wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak  załączników spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

      - Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Projektant oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

      - Nabywca: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica  NIP 912-11-01-093, Odbiorca: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

      - Zamawiający nie udziela zaliczek.

      - Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

      - Projektant zobowiązuje się do wskazania na wystawianej fakturze numeru rachunku bankowego, na który ma wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.). W przypadku zmiany rachunku bankowego kontrahent każdorazowo zobowiązuje się do poinformowanie Gminy o tej zmianie.

# WARUNKI PŁATNOŚCI ZA NADZÓR AUTORSKI

- Płatności za pełnienie Nadzoru autorskiego realizowane będą w cyklach miesięcznych, w trakcie realizacji robót budowlanych, począwszy od 5 miesiąca realizacji robót wykonywanych na podstawie Dokumentacji, w kwotach wynikających z proporcjonalnego podziału kwoty 90% należnej za nadzór nad realizacją, podzielonej przez ilość pozostałych miesięcy realizacji robót budowlanych, wynikających z zawartej umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- Faktyczny termin rozpoczęcia i zakończenia pełnienia Nadzoru autorskiego zostanie wprowadzony aneksem do Umowy po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych na realizację ww. inwestycji.

- Nabywca: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica  NIP 912-11-01-093, Odbiorca: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

- Podstawą wystawienia i zapłaty faktury końcowej stanowiącej 10% kwoty należnej za nadzór autorski będzie protokół końcowy odbioru przedmiotu Umowy o roboty budowlane dla inwestycji wykonywanej na podstawie Dokumentacji, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze – protokół stwierdzający usunięcie tych wad.

- Płatność za faktury VAT będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Projektanta, wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak  załączników spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

- Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

- Projektant zobowiązuje się do wskazania na wystawianej fakturze numeru rachunku bankowego, na który ma wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.). W przypadku zmiany rachunku bankowego kontrahent każdorazowo zobowiązuje się do poinformowanie Gminy o tej zmianie

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

      - Projektant może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

      - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Projektant jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

      - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż postanowienia w tym zakresie w niniejszej umowie.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI

- Projektant zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy poprzez złożenie Dokumentacji, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień 
w zgłoszeniu będą obciążać Projektanta. Strony ustalają, że za dzień zgłoszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w którym Dokumentacja zostanie złożona w siedzibie Zamawiającego, o ile zgłoszenie wpłynie w godzinach pracy Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi do protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych, które zakończone zostaną nie później niż w terminie do 28 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru Dokumentacji.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru sporządzony zostanie, podpisany przez Strony, protokół odbioru przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, stanowiący pokwitowanie wykonania przez Projektanta zobowiązań określonych w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, Zamawiający uzna, iż Projektant zwolnił się z zobowiązań wynikających z § 1 ust. 1 pkt. 3) Umowy w dacie rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy pod względem formalnym. Za jakość i kompletność przedmiotu umowy oraz za szkody wynikające z jego wad odpowiada Wykonawca.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych, iż złożona Dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie dokumentacji w celu prawidłowego wykonania robót, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, sporządzając protokół odmowy odbioru, i zwróci Projektantowi Dokumentację. Projektant ponownie zgłosi gotowość do odbioru po uzupełnieniu lub usunięciu wad Dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

# KARY UMOWNE

- Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu i oddaniu Zamawiającemu przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji wad przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta lub odstąpienia przez Projektanta jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,

- Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w szczególności w przypadku nie dochowania obowiązków o których mowa w § 2 ust. 6 jeżeli skutkiem naruszenia tego obowiązku będzie naliczenie kar, utrata lub pomniejszenie wartości dofinansowania.

- Projektant upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku nie potrącenia kary z wynagrodzenia Projektanta, Projektant zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może żądać Zamawiający od Projektanta z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, nie może przekroczyć 30% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 i 2 Umowy.

- Kary umowne z różnych tytułów, w tym kary z tytułu odstąpienia od umowy oraz pozostałe kary podlegają sumowaniu.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną Dokumentację. Z tytułu udzielonej rękojmi Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- Projektant zobowiązuje się  usunąć wady Dokumentacji ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Projektanta, lub w innym terminie ustalonym przez Strony, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Projektanta wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy/wykonawców z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku do Projektanta wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy/wykonawców z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji.

- Projektant odpowiada za wadę Dokumentacji również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Projektanta o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Projektantowi odpowiedni i realny termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy – jeżeli wady są istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku – jeżeli wady nie są istotne,

- odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Projektant nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Projektant nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady są istotne,

- żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Projektant nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Projektant nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady nie są istotne.

- Projektant nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

- W przypadku gdy Projektant odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Projektanta oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Projektanta lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Projektant wyraża zgodę.

# PRZEDSTAWICIELE STRON

- Projektant wyznacza ……………….. jako koordynatora prac w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający wyznacza ………………. jako koordynatora prac w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

- Zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2  nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca wyznacza Projektanta branży architektonicznej p……………..

- Wykonawca wyznacza Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej p……………..

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Projektant wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. …………… zł

w formie ………………..

- Strony ustalają

- 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ………….. zł zostanie zwrócona Projektantowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, lecz nie później niż po upływie 3 lat od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, chyba że okres rękojmi wykonawcy robót budowlanych skończy się po tej dacie. W takim przypadku Projektant zobowiązuje się przedłużyć zabezpieczenie do czasu upływu rękojmi.

- Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 3 ust. 1, Projektant zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy kwoty określone w ust. 2 pkt 1) i 2) na rachunek bankowy wskazany na fakturze końcowej, chyba, że Wykonawca przed terminem  zwrotu tych środków skutecznie złoży Zamawiającemu oświadczenie, że środki te mają zostać zwrócone na inny rachunek bankowy.

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych w Kodeksie Cywilnym, może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

  - Projektant nie wykonuje prac zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub jest w zwłoce z wykonaniem prac przez okres 14 dni,

  - Projektant jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 14 dni lub nie kontynuuje prac mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

  - Projektant, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, nie realizuje przedmiotu Umowy z udziałem tych podmiotów mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

- Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 pkt. 1) lub 2) lub 3) ograniczają się do części przedmiotu Umowy, Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić – bez wyznaczania dodatkowego terminu – albo od tej części przedmiotu Umowy albo od całej reszty niespełnionego świadczenia albo od Umowy w całości.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia, lub w przypadku terminów określonych w ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2) od dnia następnego po upływie tych terminów.

- W razie odstąpienia od Umowy, Projektant przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.

- Projektantowi zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia odstąpienia. Podstawą wystawienia przez Projektanta faktury stanowić będzie protokół inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz protokół odbioru prac wykonanych do dnia odstąpienia podpisany przez uczestników odbioru.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Projektant może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 456 ustawy Pzp)

# PRAWA AUTORSKIE

      - Projektant zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7, w dacie przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy, autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), a w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono:

  - sprzedaż lub użyczanie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

  - wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt. 2) lit. a),

  - zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Pzp, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów postępowania, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.

- rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż określony w pkt. 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

      - Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

      - Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą.

      - Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu Umowy.

      - Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji.

      - Projektant zapewnia, że osoby występujące po stronie Projektanta, opracowujące Dokumentację, nie będą wykonywały przysługujących im osobistych praw autorskich do opracowywanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Projektant zapewnia, że osoby występujące po stronie Projektanta, opracowujące Dokumentację, upoważniają, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących osobom występującym po stronie Projektanta, opracowujących Dokumentację, autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji, jeżeli Projektant odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

      - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Projektanta od niniejszej Umowy w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie w zakresie określonym w niniejszym paragrafie do Dokumentacji w tym także nieukończonej Dokumentacji pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy. Projektant zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności niezbędnych w związku z przejściem tych praw na Zamawiającego. Jednocześnie Projektant zapewnia, że osoby występujące po stronie Projektanta, opracowujące Dokumentację, upoważniają, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących osobom występującym po stronie Projektanta, opracowujących Dokumentację, autorskich praw osobistych w zakresie dokończenia Dokumentacji, w tym usunięcia jej wad, a także w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego.

      - Projektant zobowiązuje się do dołączenia do każdej części Dokumentacji oświadczenia osób występujących po stronie Projektanta, opracowujących Dokumentację, o niewykonywaniu przysługujących im osobistych praw autorskich do opracowywanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw oraz upoważniających do wykonywania autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji, jeżeli odmówią Zamawiającemu ich wykonania.

# ZMIANY UMOWY

- Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -11 niniejszego paragrafu Umowy.

- W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 i 2 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Projektant mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.

- W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

- W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.

- W przypadku zmian budżetu Gminy, Zamawiający dopuszcza zmiany:

  - sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,

  - terminu realizacji niniejszej Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

  - zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:

    - zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

    - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy.

- W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Projektanta lub wytycznych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, np. w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.

- W przypadku zmiany przedmiotu Umowy:

  - w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, lub

  - w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia, lub

  - w przypadku wprowadzenia odbiorów częściowych, lub

  - w przypadku zmiany zakresu i wynagrodzenia dla przedmiotu zamówienia, lub

  - w przypadku zmiany sposobu wykonania opracowań lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pojawią się okoliczności uzasadniające zmianę, a wynikają z uzyskanych opinii, uzgodnień, decyzji, materiałów przygotowawczych lub uwarunkowań formalno-prawnych.

- W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych:

  - prowadzonymi równolegle pracami przez inne podmioty mającymi wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub

  - przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego,

  - spowodowanymi opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Projektanta na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostki decyzyjnymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w §3 ust. 1 Umowy odpowiednio o okres opóźnienia lub przestoju spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt. 1) , 2), 3).

- W przypadku zmiany przedstawicieli Projektanta, o których mowa w § 11 ust. 4 i 5 (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

  - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących przedstawicieli Projektanta,

  - nie wywiązywania się przedstawicieli Projektanta z obowiązków wynikających z umowy,

  - jeżeli zmiana przedstawicieli Projektanta stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Projektanta (np. rezygnacji).

- W przypadku zmiany przedstawiciela Projektanta na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Projektant zobowiązany jest zmienić przedstawicieli Projektanta zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku zmiany przedstawicieli Projektanta, o których mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu Umowy, nowy przedstawiciel Projektanta musi spełniać wymagania określone w Regulaminie dla danego specjalisty oraz posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż wskazane w ofercie dla danego specjalisty.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

- W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy wpływającego na zmniejszenie wynagrodzenia Projektanta Zamawiający gwarantuje realizację zakresu rzeczowego związanego z opracowaniem materiałów przygotowawczych określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1) lit. 1) Umowy.

      - Ustalenia Stron, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie modyfikują ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej Projektanta, w tym z tytułu kar umownych. Wprowadzenie zmian, o których mowa wyżej oraz zmian o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# KLAUZULE WALORYZACYJNE

- Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Projektanta.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Projektantowi po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu Projektant jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Projektantowi po zmianie Umowy, w szczególności Projektant zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Projektant obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Projektanta, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu Projektant jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Projektant zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Projektant obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu Projektant jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Projektantowi po zmianie Umowy, w szczególności Projektant zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Projektant obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości tej wpłaty. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Projektanta, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości obowiązkowej wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 – 5 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Projektanta, druga strona ma prawo zgłosić sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Projektanta i szczegółowy sposób wyliczenia nowej wysokości wynagrodzenia.

- Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 1 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Strona złoży uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace wykonane od chwili jego złożenia, bądź też w przypadku gdy wniosek Strony nie będzie zawierał odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili złożenia przez Stronę takiego uzasadnienia faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia Projektant.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu po upływie 6 miesięcy od zawarcia Umowy :

- każda ze Stron umowy, jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Projektanta, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w kwartale zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpi po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w kwartale składania ofert.

- waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz (odrębnie dla: dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 1 pkt. 2) Umowy), z wnioskiem o waloryzację każda ze Stron może wystąpić nie wcześniej niż 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu realizacji umowy. Wydłużenie terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia/cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji.

- Waloryzacji mogą podlegać jedynie elementy które nie zostały odebrane i zafakturowane na dzień założenia wniosku.

- W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w niniejszym punkcie, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia o wartość procentową tego wskaźnika, jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust 1 i 2 Umowy.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4) i 5) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej) Głównego Urzędu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

# DANE OSOBOWE

Zamawiający, jako Administrator Danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej Rozporządzeniem, powierza Projektantowi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia i na zasadach określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do Umowy.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie oświadczenia, zgłoszenia lub zawiadomienia składane przez Projektanta Zamawiającemu uznaje się za złożone w dniu, w którym takie oświadczenie, zgłoszenie lub zawiadomienie zostanie doręczone Zamawiającemu, o ile doręczenie nastąpiło w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku przesłania przez Projektanta oświadczenia, zgłoszenia lub zawiadomienia po godzinach pracy Zamawiającego za dzień jego doręczenia Zamawiającemu uznaje się najbliższy dzień roboczy Zamawiającego.

- Ewentualne spory wynikłe z Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu Stron.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden (1) egzemplarz Projektant.

- Integralną część Umowy stanowi:

    - ……….

ZAMAWIAJĄCY:				                                          PROJEKTANT: