Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

**U M O W A NR RB.2151…......2023**

Zawarta w dniu **…………** w Łubnianach pomiędzy:

**Gminą Łubniany z/s ul Opolska 104, 46-024 Łubniany**

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 991-034-49-13, REGON 531413142,

**reprezentowaną przez:**

1. Wójta Gminy – Pawła Wąsiaka
2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Marciniak

zwanądalej **Zamawiającym**

a:

………………………………………

…………………………………

………………………………….  
zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ,** reprezentowanym przez:

………………………. – ………………………….

Została zawarta umowa o następującej treści :

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne związanie z zadaniem pn.: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1703 O na odcinku od centrum miejscowości Łubniany do końca miejscowości Masów” w zakresie:

1. Dostosowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Kępa do Łubnian tj. km od 0+900 do 10+870 do planowanego do realizacji odcinka od Masowa do Łubnian tj. km 6+820 do 10+165.
2. Rozszerzenia dokumentacji projektowej o zaprojektowanie dodatkowego przejścia dla pieszych oraz doposażenie zaplanowanych do budowy przejść w sygnalizację świetlną poprawiającą bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

**§2**

**ZAKRES PRAC**

1. W ramach dostosowania dokumentacji projektowej:
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy całość posiadanej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo rowerowej.
3. Wykonawca przeanalizuje i dostosuje jej zakres w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania na realizację inwestycji na odcinku drogi powiatowej od km 6+820 do 10+165.
4. W ramach prac projektowych Wykonawca:
   1. w km 7+695 drogi powiatowej (Masów) doprojektowanie sygnalizacji świetlnej na zaplanowanym do budowy przejściu dla pieszych poprawiającej bezpieczeństwo. Przejście należy wyposażyć w wyświetlacz prędkości zasilany z instalacji oświetlenie drogowego.
   2. w km 8+882 drogi powiatowej (Łubniany) zaprojektowanie nowego przejścia dla pieszych wraz z peronem przystankowym spełniającym minimalne wymagania w tym zakresie. Lokalizacja peronu w miejscu istniejącego przystanku autobusowego po prawej stronie drogi jadąc w kierunku do centrum Łubnian.
   3. w km 9+545 drogi powiatowej (Łubniany) doprojektowanie sygnalizacji świetlnej na zaplanowanym do budowy przejściu dla pieszych poprawiającej bezpieczeństwo. Przejście należy wyposażyć w wyświetlacz prędkości zasilany z instalacji oświetlenie drogowego.
   4. w km 10+160 drogi powiatowej (Łubniany) doprojektowanie oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zakresu prac opisanych w podpunktach a)-d).
5. Minimalne wymagania dla dokumentacji projektowej określonej w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
   1. dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami   
      i wiedzą techniczną a w tym w szczególności zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
   2. dokumentacja musi uwzględniać usunięcie wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą,
   3. Wykonawca przygotuje i uzyska w imienni Zamawiającego wszystkie niezbędne warunki, decyzje, opinie i uzgodnienia warunkujące realizację inwestycji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
   4. Wykonawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy,
   5. Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR),
   6. Wykonawca opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary obrót oraz WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji) i zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy sporządzone na podstawie opracowanej dokumentacji; całość należy przygotować z rozdziałem na trzy etapy opisane w § 1 pkt 2 Umowy,
   7. Wykonawca opracuje informację do planu BIOZ,
   8. Wykonawca opracuje projektu stałej organizacji ruchu,
   9. wszystkie zaproponowane rozwiązania należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego,
   10. dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Pozostałe wymagania:
7. Projekt budowlano-wykonawczy należy wykonać w ilości 3 egz.
8. Kosztorysy i przedmiary robót należy wykonać w ilości 3 egz.
9. Informację do planu BIOZ należy wykonać w ilości 3 egz.
10. Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w ilości 2 egz.
11. Całość przekazanej dokumentacji w formie papierowej należy przekazać również w wersji elektronicznej na płycie CD – pliki PDF i pliki edytowalne DOC, DWG i ATH.
12. Podane wyżej ilości egzemplarzy nie uwzględniają egzemplarzy koniecznych do przekazania do uzgodnień, pozwoleń itd.

**§3**

**TERMIN REALIZACJI**

1. Realizacja Przedmiotu umowy rozpocznie się w dniu zawarcia przez Strony Umowy.
2. Termin przekazania kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 2 niniejszej Umowy ustala się do 22.05.2023r.
3. Zamawiający do 3 dni roboczych zaakceptuje lub przedstawi uwagi do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości Wykonawca usunie je do 5 dni roboczych.
4. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zakresu prac opisanych w § 2 w podpunktach a)-d) ustala się od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia jej zakończenia.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. ustala się wynagrodzenie ryczałtowe   
   w wysokości:

Cena umowna brutto ……………………………………… zł (słownie: ………………………………….. i 00/100) w tym podatek VAT …………………………, kwota netto ………………………. zł.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania Umowy, z wyłączeniem podatku VAT jako elementu niezależnego Jednostki Projektowej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, obejmuje wartość wszystkich prac przedprojektowych w tym: ekspertyz, opinii, uzgodnień oraz wszystkich podatków i opłat z tym związanych, jak np. administracyjnych, skarbowych, łącznie z kosztami materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Jednostka Projektowa wystawi fakturę po odebraniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. Termin płatności faktury: w ciągu 21 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów wymienionych w pkt. 4.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za opóźnienie.
6. Należność zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w fakturze.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
8. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2324, ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
10. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca : **Gmina Łubniany 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, NIP : 991-03-44-913**

Płatnik **: Urząd Gminy Łubniany 46-024 Łubniany ul. Opolska 104**

**§ 5**

**KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy

z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w oddaniu Zamawiającemu należycie wykonanego Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w każdorazowym usunięciu wad dokumentacji będącej Przedmiotem Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, poszkodowana tym Strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z określonego w § 5 ust. 1 Umowy wynagrodzenia, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają taką możliwość.

**§ 6**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy Wykonawca:
2. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez Wykonawcę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, mapy, sprawozdania, raporty, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, broszury, fotografie, opracowania, zwanych dalej „Utworami”;
3. zezwala Zamawiającemu na opracowywanie Utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 tego paragrafu Umowy, na wprowadzanie zmian do Utworów, na adaptację Utworów, na korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, a także przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.
4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 tego paragrafu Umowy, następuje:
5. z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu poszczególnych Utworów lub ich części oraz
6. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

* użytkowanie Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich;
* wykorzystanie Utworów w celu przeprowadzenia prac budowlanych, wprowadzenia do bazy danych Zamawiającego oraz innych urzędów,
* digitalizacja i utrwalanie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
* zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, fotograficzną, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
* wprowadzanie Utworów do pamięci wszelkich nośników pamięci oraz pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
* udostępnianie Utworów swoim jednostkom organizacyjnym i osobom trzecim;
* upowszechnianie Utworów, a także nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity;
* reemisja;
* wypożyczanie, sprzedaż, najem lub wymiana nośników, na których Utwory utrwalono;
* wykorzystanie w utworach multimedialnych, inkorporowanie Utworów do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
* wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w sporach sądowych i pozasądowych;
* sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
* publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym;
* dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie wątpliwości przyjmuje się, iż Utwory powstały w celu dalszego opracowywania;
* wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym, urzędowym lub administracyjnym, w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi;
* publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
* wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Utworu;
* sporządzania kopii i kopii zapasowych;
* użytkowania, modyfikacji oraz aktualizacji i dokonywania innych zmian;
* pobierania i odczytywania danych poprzez sporządzanie własnych raportów z baz danych przy użyciu służącego do tego systemu.

1. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Utwory zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.
2. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania Utworów Zamawiającemu posiadać będzie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Utworów stworzonych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz jest upoważniony do wykonywania osobistych praw autorskich oraz zapewnia, że Twórca Utworów upoważni Zamawiającego lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich do Utworów, w szczególności w zakresie:
3. sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu;
4. dokonywania tej kategorii zmian w Utworach (dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy), które są uzasadnione potrzebą optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji, do której dokumentacja się odnosi;
5. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności Utworów (dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy).
6. Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w § 3 ust. 1 Umowy w zakresie osobistego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał praw i upoważnień, o których mowa powyżej w ust. 4 tego paragrafu Umowy, Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie wszystkich tych praw i upoważnień  w zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych  w zakresie praw autorskich.
7. Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Nabycie praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Umowy dotyczy także praw do Utworów podwykonawców Wykonawcy.
9. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub innych osób trzecich korzystających z Utworów jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub inne osoby trzecie korzystające z Utworów  z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub inne osoby trzecie korzystające z Utworów w związku z takimi roszczeniami.
10. W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do  Zamawiającego lub innych osób trzecich korzystających z Utworów, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) wad prawnych Utworów, w wyniku czego Zamawiający lub inne osoby trzecie korzystające z Utworów nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska  od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub inne osoby trzecie korzystające z Utworów wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiającemu, według jego uznania, przysługuje prawo do nabycia autorskich praw majątkowych i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do Utworów, w tym nieukończonych Utworów, do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub wygaśnięciem; w takim przypadku nabycie autorskich praw do Utworów lub ich części następuje w ramach wynagrodzenia z tytułu stosunkowego rozliczenia wykonanych prac nad Przedmiotem Umowy.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć Przedmiot Umowy, w oparciu o Utwory.
13. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.
14. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z Utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

**§ 7**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Niezależnie od przypadków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia, niezależnie od stopnia zaawansowania prac, od całości lub części Umowy, w przypadku:
2. gdy Wykonawca nie rozpoczął faktycznej realizacji Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia;
3. gdy Wykonawca nie wykazał, na wezwanie Zamawiającego, istotnego postępu w pracach nad Przedmiotem Umowy;
4. gdy Wykonawca nie uwzględnił uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionej do akceptacji koncepcji funkcjonalnej Przedmiotu Umowy;
5. gdy Wykonawca dokonał cesji przysługujących mu wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
6. gdy Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy, że powstaje uzasadniona wątpliwość co do dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
7. gdy Wykonawca uchyla się lub z okoliczności wynika, że nie będzie w stanie wykonać odpowiedniej części prac, wynikających z niniejszej Umowy,
8. gdy Wykonawca nie współpracuje z Zamawiającym.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wszystkie materiały uzyskane od Zamawiającego lub w imieniu Zamawiającego na potrzeby realizacji Umowy.
10. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy. Ocena stopnia zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy zostanie dokonana z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy zostanie określona wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu Umowy.
11. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 1 tego paragrafu Umowy.
12. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej części prac, będących przedmiotem obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), w sytuacji gdy:
    1. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danej części prac tak dalece, że wątpliwe jest, aby ukończył je w umówionym terminie.
    2. Wykonawca uchyla się lub z okoliczności wynika, że nie będzie w stanie wykonać odpowiedniej części prac, wynikających z niniejszej Umowy.
    3. Wykonawca opóźnia się z realizacją Przedmiotu Umowy o co najmniej 14 dni.

**§8**

**ZMIANA UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
   1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia winny być wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o ilość dni tego opóźnienia;
   2. wystąpienia okoliczności siły wyższej przez, którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, o ilość dni, w których Wykonawca nie miał faktycznych możliwości wykonywania przedmiotu umowy;
   3. zmiany przepisów prawa dotyczących bezpośrednio przedmiotu zamówienia, tj. wymogów jakie musi spełniać dokumentacja techniczna, o czas niezbędny na wprowadzenie stosownych zmian.

**§ 9**

**POSTANOWIENIE KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, a także oświadczenia każdej ze Stron o jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej wymagają każdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nie stanowi zmiany Umowy:
   1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
   2. zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących Strony lub oznaczenia Stron Umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
3. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej Umowy, w przypadku braku ugodowego załatwienia sprawy, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym.
6. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru Przedmiotu Umowy jest:

Łukasz Kochanek, tel. 77 42 70 547, pokój nr 2, e-mail: [lukasz.kochanek@lubniany.pl](mailto:lukasz.kochanek@lubniany.pl)

Przedstawicielem ze strony Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy jest:

………………………………………………..

1. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych oraz o okolicznościach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
2. Umowa została sporządzona w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

**§ 10**

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:
   1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail: ug@lubniany.pl
   2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@lubniany.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
   3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy.
   4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy oraz Umowa, w tym na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
   5. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania akt określony przez przepisy odrębne, jednak nie krócej niż do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, ustalonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
   6. Wykonawcy przysługuje:
   * na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   * na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych;
   * na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   * prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
   1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia niniejszej Umowy.
   2. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**