Załącznik nr 3

Umowa FZ.38.56.2024.TK

zawarta w dniu ........................... r. w Toruniu pomiędzy:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rejestrze Przedsiębiorców w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014934, o kapitale zakładowym w wysokości 390986500,00 zł,  NIP 956-20-18-145, zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowaną przez:

Władysława Majewskiego 			Prezesa Zarządu

Waldemara Daraża 				Z-cę Prezesa

a

.................................................... z siedzibą w ....................ul....................................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rejestrze Przedsiębiorców .............................................., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  ......................................................

NIP ..........................., REGON .............................. zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowaną przez:

……………………………………… 				……………………………

W wyniku postępowania przeprowadzonego poprzez platformę zakupową Open Nexus  w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie § 5 pkt. I  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest oczyszczenie dwóch komór WKF-z zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Toruniu z osadu, piasku oraz włóknin, a także wszelkich innych znajdujących się w zbiornikach zanieczyszczeń wraz z mobilnym odwodnieniem urobku i przeglądem wnętrza zbiorników (wraz z ich kopułami).

- Zakres rzeczowy umowy szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku Nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi normami oraz stosowanymi przepisami.

- Wykonawca nie może podzlecić usługi innym osobom (jednostkom, podmiotom podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego

§ 2

Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane w terminie:

-  WKFZ  nr 1   do dnia 31.05.2024r.

-  WKFZ  nr 2   do dnia 30.09.2024r.

§ 3

- Zamawiający ustanawia Pana Tomasza Lewandowskiego: (nr tel. /+48 56 658 64 59/ tlewandowski@wodociagi.torun.com.pl), jako osobę upoważnioną do nadzoru Wykonawcy podczas realizacji niniejszej umowy oraz odbioru wykonanej usługi -  zwanym dalej „Przedstawicielem Zamawiającego”.

- Wykonawca ustanawia Pana ..................................., (nr tel. /+48 .../ ...................................................), jako osobę upoważnioną do nadzoru prac na rzecz Zamawiającego oraz do kontaktów z Zamawiającym i zwaną dalej „Przedstawicielem Wykonawcy”.

§ 4

- Odbiór zostanie dokonany przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy.

- Z czynności odbioru spisany zostanie „Protokół Odbioru”, który po zaakceptowaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury opisanej w       § 8.

§ 5

- Zasady odbioru prac:

  - Przedstawiciel Wykonawcy zgłosi Przedstawicielowi Zamawiającego gotowość do odbioru prac.

  - Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy termin i przeprowadzi odbiór w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Przedstawiciela Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Z czynności odbioru będzie spisany w/w „Protokół Odbioru”, zwierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac oraz prowadzenia ich zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ., a także do dbania o porządek i utrzymywanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

§ 7

- Orientacyjne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie netto: ............... zł (słownie: ............................................ złotych) + należny podatek VAT, w tym za :

  - WKFZ nr 1 …………….………zł netto + należny podatek VAT

  - WKFZ nr 2 …………………….zł netto + należny podatek VAT

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg następującego podziału:

  - WKFZ nr 1 :

- za oczyszczenie zbiornika WKFZ – cena za 1 tonę …….. zł netto ( wynagrodzenie ryczałtowe w zależności od ilości )

- za odwodnienie i zagęszczenie osadu na mobilnej prasie – cena za 1 m ³……. zł  netto               ( wynagrodzenie ryczałtowe w zależności od ilości )

- mobilizacja sprzętu …………… zł netto

- prace alpinistyczne …………….zł netto

  - WKFZ nr 2 :

- za oczyszczenie zbiornika WKFZ – cena za 1 tonę ……….... zł netto ( wynagrodzenie ryczałtowe w zależności od ilości )

- za odwodnienie i zagęszczenie osadu na mobilnej prasie – cena za 1 m ³……. zł  netto                            ( wynagrodzenie ryczałtowe w zależności od ilości )

- mobilizacja sprzętu ………… zł netto

- prace alpinistyczne  ………….zł netto

§ 8

- Podstawą wystawienia w/w faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2.

- Zapłata dokonana będzie przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Zapłata należności nastąpi na rachunek rozliczeniowy, widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT, udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o numerze ………………………………………… z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie z przepisami prawa.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać: numer umowy, na podstawie, której została wystawiona faktura. W przypadku braku powyższego numeru faktura zostanie odesłana do Wykonawcy, jako wystawiona nieprawidłowo. W takiej sytuacji brak zapłaty nie będzie traktowany jako opóźnienie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu Wykonawcy, jako podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia.

- Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) – Zamawiający oświadcza, że spółka Toruńskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538 posiada status dużego przedsiębiorcy.

- zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), w związku brakiem konieczności zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ) – wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 106 na ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o    podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz.  931 ze zm.), na otrzymywanie    ustrukturyzowanych   faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników, wykonujących przedmiotowe zamówienie dla Zamawiającego, z informacjami w zakresie „Wytycznych postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.„, oraz „Polityce Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”, które stanowią załączniki do niniejszej umowy (nr 2 i 3). Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy wykonujący zamówienie będą przestrzegali zasad określonych w w/w dokumentach.

( 10

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl .

- Dane są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji ich postanowień i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami.

- Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy.

- Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

- Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

- Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

- Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako Administratora danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez  Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej zawartej w § 10 ust. 1  niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

§ 11

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają zobowiązanie do zapłaty kar umownych, w przypadkach i wysokości poniżej wskazanych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - 10 % wartości netto całego zamówienia określonego w § 7 ust 1 .

- za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin wykonania usługi  ustalony w § 2                     ( odpowiednio dla każdego zbiornika)  - 0, 5% wartości umownej netto zamówienia określonego odpowiednio w § 7 ust 1 , pkt. 1.1 i/lub 1.2.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10% wartości umownej netto całego zamówienia określonego w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” opublikowanym na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w dziale „ Przetargi/ regulacje wewnętrzne”.

- Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd w Toruniu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki.

- Oferta Wykonawcy+ Raport Oferty.

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

- Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

- Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:							   WYKONAWCA:

……………..…………………………					………………………………………………….