Załącznik nr 5

PROJEKT

UMOWA Nr PFiZP 2022……..

zawarta w dniu ……………….. w Stawiszynie pomiędzy:

Gminą i Miastem Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3,

62-820 Stawiszyn, NIP: 9680943738 oraz REGON 250855334

reprezentowaną przez:
Pana Grzegorza Kaczmarka – Burmistrza Stawiszyna

przy kontrasygnacie Pani Anny Manikowskiej  Skarbnika Gminy Stawiszyn

zwaną dalej Zamawiającym,

a

Firmą………………………………………………………………………………………………..

Reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………...

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie    podstawowym bez negocjacji – w myśl  przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz.1129 ze zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca   przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej  w Stawiszynie przy ul. Starościńskiej 11”

- Zadanie obejmuje „Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Stawiszynie przy  ul. Starościńskiej 11” w zakresie:

STAN ZEROWY

- Prace ziemne

- Fundamenty, ściany fundamentowe

STAN SUROWY

- Ściany murowane

- Belki, podciągi żelbetowe

- Strop

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

- Pokrycie dachu

- Elewacja

- Stolarka okienna

- Uporządkowanie terenu

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

- Tynki, malowanie, okładziny

- Podłoża pod posadzki

- Posadzki

- Stolarka drzwiowa

PRACE W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI

- Demontaż stolarki okiennej, drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja

- Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu

- Zamurowanie otworów okiennych

- Nadproża w poszerzanych otworach

- Stolarka drzwiowa

- Posadzki

- Ściany, sufity

- Mycie po pracach remontowych

- Remont pokrycia dachu

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: roboty budowlane, roboty instalacyjne

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają niżej wskazane dokumenty, określane dalej jako dokumentacja:

- Dokumentacja techniczna,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów

wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się hierarchię ich ważności w

kolejności wskazanej  w ust. 4 chyba, że strony zgodnie postanowią inaczej.

5.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się

wykonać przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami

wiedzy oraz z dokumentacją projektową  uznając ją za wystarczającą do realizacji zamówienia.

6.Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu umowy/ nie

dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Rozpoczęcie  wykonania przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po  protokolarnym  przekazania terenu robót  Wykonawcy.

- Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich zdarzeniach, stanowiących  w jego ocenie zagrożenie dla terminowego wykonywania prac.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

  - protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót,

  - współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy,

  - dokonania zmian dokumentacji w przypadku stwierdzenia wad,

  - ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

  - terminowego przystąpienia do odbioru (odbiorów) przedmiotu umowy,

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane prace,

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  przepisami prawa, zasadami wiedzy, dokumentacją,  Specyfikacją Warunków Zamówienia, ofertą oraz  umową, co w szczególności obejmuje niżej wskazane obowiązki,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o zauważonych wadach dokumentacji projektowej,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego  na piśmie o wszelkich problemach  lub okolicznościach, które mogą utrudnić należyte wykonanie przedmiotu umowy w tym  jakość robót lub termin ich realizacji,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- przejęcia terenu robót od Zamawiającego i zapewnienie jego właściwego oznakowania i zabezpieczenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- zorganizowania zaplecza budowy, dbania o czystość w szczególności przy wjazdach i wyjazdach na drogi publiczne,

- odpowiedniego oznakowania terenu budowy,

- wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu,

- zakupu na swój koszt wszystkich niezbędnych do wykonania zamówienia materiałów, które powinny być należytej jakości i posiadać wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowane materiały,

- przedstawiania inspektorowi nadzoru lub przedstawicielom Zamawiającego – na każde ich

żądanie – przed wbudowaniem materiałów, dokumentów potwierdzających ich jakość i

dopuszczenie do obrotu prawnego,

14.  uczestniczenia w naradach i spotkaniach z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli

Zamawiającego,

15. usuwania na bieżąco wszelkich wad i usterek powstałych w trakcie realizacji Umowy,

16. wykonania wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych

materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach

i normach oraz wykonanie  wszelkich  badań  i  pomiarów  niezbędnych  do  dokonania odbioru

robót  itp.  zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,

17.wykonywania obowiązków wytwarzającego odpady w tym usunięcia na własny koszt z terenu budowy wszelkich odpadów i ich składowania lub zutylizowania zgodnie z przepisami prawa w tym uzyskanie niezbędnych zgód lub uzgodnień,

18. powiadamiania wpisem do dziennika budowy z 3 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, pod rygorem  nie dokonania ich odbioru  przez Zamawiającego,

- przekazywania Zamawiającemu projektów umów i umów o podwykonawstwo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i postanowieniami umowy,

- sporządzenia i wydania w dniu odbioru końcowego Zamawiającemu dokumentów wymienionych w § 7 ust. 10.

- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  czynności wskazanych w § 6 Umowy.

§ 5

Kontrola jakości

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości urządzeń i materiałów używanych do realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego (przed wbudowaniem) przedkładania  Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów potwierdzających należytą jakość materiałów np. deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów itp.

- Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:

  - odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1213) oraz STWiORB,

  - posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

  - być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca  ma   obowiązek   wyegzekwowania   od   dostawców  Materiałów  określonej   Umową  jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw  materiałów,

- Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:

  - usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym określonym wyżej z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

  - rozebrania i ponownego wykonania robót, jeżeli urządzenia lub materiały mają nieodpowiednią jakość w tym nie zapewniają osiągnięcia rezultatów założonych w dokumentacji.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający - po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić powyższe czynności  osobom trzecim na koszt Wykonawcy,

- Badania określone w STWiORB i Dokumentacji  Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi Nadzoru  próbki, o ile - są wymagane dokumentacją.

§ 6

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

STAN ZEROWY

- Prace ziemne

- Fundamenty, ściany fundamentowe

STAN SUROWY

- Ściany murowane

- Belki, podciągi żelbetowe

- Strop

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

- Pokrycie dachu

- Elewacja

- Stolarka okienna

- Uporządkowanie terenu

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

- Tynki, malowanie, okładziny

- Podłoża pod posadzki

- Posadzki

- Stolarka drzwiowa

PRACE W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI

- Demontaż stolarki okiennej, drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja

- Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu

- Zamurowanie otworów okiennych

- Nadproża w poszerzanych otworach

- Stolarka drzwiowa

- Posadzki

- Ściany, sufity

- Mycie po pracach remontowych

- Remont pokrycia dachu

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: roboty budowlane, roboty instalacyjne

Remont części pomieszczeń wewnątrz budynku Zamawiający wymaga zatrudnienia ww. osób także przez  Podwykonawców w związku z czym Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia stosownych postanowień w umowach z Podwykonawcami.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie spełniania wymogu zatrudnienia i do żądania, a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia, zgodnie z tym żądaniem, następujących dokumentów:

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnianego pracownika,

  - innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób, które będą realizować zamówienie wraz z oświadczeniem (Wykonawcy lub Podwykonawcy), że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie (nie później jednak, niż 7 dni od zmiany) zaktualizowanej listy osób zatrudnionych.

- Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny zwierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, w szczególności imiona i nazwiska pracowników, datę zawarcia umowy i zakres obowiązków pracowników. Dane wrażliwe w tym miejsce zamieszkania, PESEL i numer dowodu osobistego powinny zostać zanonimizowane.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

Odbiory

- Przedmiotem odbiorów będą:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy obejmujący całość robót,

- odbiór pogwarancyjny.

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania gotowość do odbioru, wszystkich wskazanych wyżej przedmiotów wpisem do dziennika budowy i jednocześnie do zgłoszenia gotowości do odbioru inspektorowi nadzoru.

- W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu Wykonawca obowiązany jest do ich odkrycia a następnie zakrycia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający przystąpi do odbioru niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o gotowości do odbioru częściowego i 10 dni do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego w terminie 7 dni roboczych od dnia jego zgłoszenia.

- Odbiór końcowy winien być dokonany w terminie 14 dni roboczych od dnia jego rozpoczęcia.

- Ustalenia z odbiorów zostaną objęte protokołami odbiorów.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że  jego przedmiot nie jest gotowy do odbioru z powodu  niezakończenia, nienależytego wykonania lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady istotne nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (wady nieistotne),

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne).

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość dokumentacji a w szczególności:

  - dokumentację powykonawczą ,

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

  - oświadczenie Kierownika budowy  o zgodności wykonania robót z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami,

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Odbiór pogwarancyjny, służy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakości.

- Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny  w terminie do 30 dni roboczych przed końcem obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego potwierdza się sporządzeniem protokołu.

- W odbiorach uczestniczą co najmniej Inspektor Nadzoru i upoważnieni przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 8

Konsorcjum

  - W przypadku wykonywania umowy przez podmioty, które wspólnie uzyskały przedmiotowe zamówienie, członkowie Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni za należyte wykonanie zamówienia oraz za wykonywanie obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji.

  - Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem rękojmi i gwarancji.

  - Konsorcjum jest zobowiązane do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich zmian tej umowy.

  - Lider Konsorcjum winien być  upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum. Upoważnienie to może zostać zmienione za uprzednią zgodą Zamawiającego.

  - W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu wykonania umowy oraz okresu rękojmi i gwarancji  Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§ 9

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia ciała lub śmierć w czasie trwania realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób którymi Wykonawca się posługuje,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty  zdarzeń wskazanych w pkt. 1 chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, osób za działanie których Wykonawca nie odpowiada lub  siły wyższej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy (także w przypadku przedłużenia czasu jej realizacji) ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności związanych z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w zakresie:

- ryzyka z tytułu wykonywanych prac w ramach  Umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy  brutto,

- odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa) powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy brutto,

4. Koszt umowy, lub umów, o których mowa wyżej  w szczególności składki ubezpieczeniowe,

ponosi w całości Wykonawca.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt. 1 – 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy  ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

§ 10

Nadzór  nad budową

- Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie Inspektor Nadzoru: ………………………………………………….

- Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga aneksu do umowy.

§ 11

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w maksymalnej wysokości: netto: ……………. zł (słownie: ……………………………………………) brutto: …………………….zł (słownie:………………………………..), obejmujące podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi                        maksymalnie 1 fakturą częściową i fakturą końcową zgodnie z kosztorysem powykonawczym, każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                                                    Nr  ……………………………………. w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego.

- faktura częściowa - będzie składana  do 40% wartości zamówienia tj. stan surowy otwarty

- faktura częściowa może być złożona po wykonaniu minimum 40 % robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia  zgodnie z załączonym harmonogramem robót.

3) podstawą wypłaty wynagrodzenia rozliczaną fakturą częściową będzie protokół odbioru częściowego robót, podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4) końcowa faktura -  będzie płatna po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i złożeniu przez Wykonawcę faktury.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Podstawą wystawiania faktur, jest;

      - częściowy lub końcowy protokół bezusterkowy odbioru robót,

      - pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawców oraz pisemne oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnych im kwot wynagrodzenia za wykonane prace.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Klauzule waloryzacyjne

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących:

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, przy uwzględnieniu pkt 2.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o których mowa w pkt 1, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac o więcej niż 5 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w pkt 1 może dotyczyć prac realizowanych po wejściu w życie określonej zmiany prawnej, jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wpływ ten zostanie wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić m.in. kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej podstawą składanego wniosku (tzw. kalkulację wtórną – odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której mowa w pkt 6, pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzające dane kalkulacyjne. W kontekście zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia maksymalnie 10 % zwiększonych w wyniku zmian, o których mowa w pkt 1, kosztów wykonania zamówienia. W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na mocy aneksu.

3) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w pkt 4. Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 5%, o którym mowa w pkt 4), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową).

4) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w pkt 3 może zostać dokonana w przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 5 % (według wskaźników GUS – wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany cen i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty – w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 5 % waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 5 %) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 5 % wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do dokonania takiej zmiany – wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej niż wskaźnik za rok ubiegły. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji określonego powyżej o co najmniej 5 % za rok ubiegły (w kontekście średnich cen rynkowych). Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować w cyklach rocznych, nie więcej (nie częściej) niż raz w danym roku. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt 3, wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w pkt 3, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) i maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 2 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) – powyżej przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi na mocy aneksu.

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w pkt 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

6) Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy okoliczności i aspektów, o których mowa w pkt 1 i 3 (tzn. poziomu przyjętych i uwzględnionych w ofercie cen i kosztów w tym zakresie związanych z realizację prac objętych przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym związanych oraz różnic względem wskaźników GUS). Kalkulacja ta będzie stanowiła w szczególności bazowy materiał porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtórnej, o której mowa w pkt 2, w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji zamówienia).

7) Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w § 16. 8) Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt 1 i/lub 3, implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 5 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych.

§ 12

Rozliczenie robót dodatkowych

- W przypadku rozszerzenia zakresu umowy – w wyniku zmiany dokumentacji projektowej ustala się następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia:

  - jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa określona w kosztorysie, będzie stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty,

  - jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć  do  akceptacji  Zamawiającemu  kalkulację  szczegółową  ceny  jednostkowej  tych  robót    z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie branżowym np. „SEKOCENBUD” dla województwa wielkopolskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego,

  - jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgodę,

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w pkt 2) oraz przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z robót dodatkowych, przed rozpoczęciem wykonywania tych robót.

  - zmiana zakresu umowy i wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 9680943738 jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ……………………

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy oraz  projektu zmiany tej umowy. Treść tej umowy winna być zgodna z treścią niniejszej Umowy.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1.

- Zamawiający może zgłosić  pisemne zastrzeżenia do projektów ww. umów w terminie 7 dni roboczych od daty  otrzymania tych projektów.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są  obowiązani są do przekładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, których przedmiotem są roboty budowlane. Kopie te należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw  do tych umów w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy.

- Pisemne zastrzeżenia lub  sprzeciw  zostaną zgłoszone w poniższych przypadkach, które jednocześnie wyznaczają (odpowiednio) zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- zawarcia postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

- ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższego, niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, za wykonane  prace. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej,

- zawarcia postanowień przewidujących wykonywanie prac lub użycie materiałów lub urządzeń które nie odpowiadają zapisom dokumentacji określającej przedmiot zamówienia a także przewidujących wykonywanie prac w sposób sprzeczny z tą dokumentacją lub nieterminowy,

- zawarcia postanowień przewidujących krótszy, niż wymagany od Wykonawcy okres rękojmi lub gwarancji Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- zawarcia postanowień uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy udzielonych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od zwrotu zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę (jeśli było wymagane),

- zawarcia postanowień uniemożliwiających dokonanie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- zawierających postanowienia kształtujące prawa lub obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane niniejszą Umową

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od dnia jej przedłożenia uważa się za akceptację umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych  za zgodność z oryginałem kopii  umów o podwykonawstwo,  których  przedmiotem są dostawy lub usługi. Kopie te należy przedkładać  w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w przedmiocie zamówienia publicznego.

- Przepisy ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcy gwarancji na wykonane prace. Gwarancja biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Okres rękojmi za wady wynosi  60 miesięcy – licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, co nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia  wad w powyższym terminie, Zamawiający ma prawo  zlecić usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane).

- Okresy gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu  o czas usunięcia wad lub usterek.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi i gwarancji  liczy się od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub od daty usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady.

- Wykonawca jest zobowiązany do wydania Zamawiającemu wszelkich dokumentów  gwarancyjnych wystawionych przez dostawców lub producentów urządzeń i materiałów.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 15

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %    wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi    w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  brutto, za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia  brutto,

d) za zawinione przerwanie realizacji Umowy na okres co najmniej 7 dni 0,1 %  wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek. Powyższa kara naliczana jest także za kolejne tego typu okresy.

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za  każdy dzień zwłoki,

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wypłaconego bezpośrednio przez Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 3.000,- zł za każdy nieprzedłożony projekt lub zmianę,

h)  za zwłokę w przedłożeniu projektu umowy lub zmian, o których mowa pod lit. g) – 100,- zł za każdy dzień zwłoki

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                            o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług lub jej zmiany w wysokości 3.000,- zł,  za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

k) za zwłokę w przedłożeniu kopii umowy i zmiany umowy, o których mowa pod lit. i) – 100,- zł za każdy dzień zwłoki,

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

m) za dopuszczenie do wykonywania umowy przez podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego 10 000 zł  za każdy taki przypadek,

n) z tytułu nie przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających,  że  osoby wykonujące czynności o których mowa w § 6 umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub stwierdzenia wykonywania tych czynności przez osoby nie zatrudnione w ramach stosunku pracy – 500,- zł za każdy taki przypadek

o) za naruszenie obowiązku ubezpieczenia i opłacania składek, o których mowa w § 10 Umowy – w wysokości 1.000,- zł za każdy taki przypadek

p)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp – w wysokości 1.000,- zł za każdy taki przypadek,

r) za uchybienie wymogom dotyczącym zatrudnienia pracowników – 3000 zł za każdy taki przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowne za:

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, za przedmiot umowy za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 PZP

  - zwłokę w przystąpieniu lub dokonaniu odbioru w wysokości 500,- zł za każdy dzień zwłoki.

- Strony zapłacą kary umowne wynikające z treści umowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego przez drugą stronę umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych - na zasadach ogólnych.

- Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy wynosi  20 % wynagrodzenia brutto.

§ 16

Zmiana umowy

- Strony mogą  dokonać zmiany sposobu, zakresu i terminu wykonania umowy w przypadkach:

  - działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej wystąpienia oraz o czas usuwania skutków jej działania,

  - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót – o czas ich trwania,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych – jeżeli mają one wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wykonania tych robót,

  - w przypadku robót zamiennych - po ustaleniu ich zakresu,

  - zmiany dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia co do wysokości wynagrodzenia oraz terminu wykonania robót w zależności od zmniejszenia lub zwiększenia zakresu prac lub potrzebnych urządzeń lub materiałów. W tym przypadku uwzględnia się również okres niezbędny na zakup innych niż przewidziane lub dodatkowych urządzeń i materiałów – o ile jest to niezbędne,

  - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 
lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania,

  - nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia,

  - wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania,

  - zmiany zasad lub warunków dofinansowania zadania,

  - zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty pozostają do całości przedmiotu umowy,

  - zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,

  - zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej dokumentacji. Powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania tych błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji,

  - zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego  powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniom i spełnia warunki udziału w postępowaniu w sposób nie mniejszym niż ten podmiot,

  - rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 14 – pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych przepisów i dostosowania treści umowy,

  - w przypadku zmiany danin publicznych, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b – w sposób odpowiadający zmianom przepisów z uwzględnieniem czasu ich wejścia w życie oraz ilości i wartości robót wykonanych do tego czasu. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu jaki wpływ powyższe zmiany mają na wysokość jego wynagrodzenia.

- Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz innych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu umowy jest dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych okoliczności inspektorowi nadzoru.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Aneks musi zostać podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy i opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy Blizanów.

§ 17

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7  dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub nie przystąpił do wykonywania robót w terminie 5 dni od protokolarnego przekazania terenu budowy,

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót  albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części w sposób sprzeczny z umową,

Zamawiający może od umowy odstąpić także, gdy:

- wady przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia  uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

- w sytuacji opisanej w pkt. 5) Zamawiający może także żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

- nastąpi zajęcie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy,

- realizacji umowy z pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców, gdy nie przedłożono – zgodnie z umową – projektów umów lub kopii umów,

- zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy,

- Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych,

- Wykonawca narusza obowiązki dotyczące ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 Umowy

- Zamawiający nie uzyska dofinansowania lub uzyska je w wysokości mniejszej, niż określone w promesach

§ 18

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

Wykonawca może odstąpić od umowy od umowy w terminie 30  dni roboczych od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:

- zwłoka Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,  przekracza 7  dni roboczych,

- zwłoka Zamawiającego w przystąpieniu do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego przekracza 7 dni roboczych.

§ 19

Obowiązki stron w przypadku odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty w tym  sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2. W terminie 3 dni roboczych  od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy i  zaplecza budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego chyba, że  lub Strony ustalą  inne zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni roboczych   odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 20

Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

  - W terminie 7 dni roboczych  od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który – po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego – stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

  - Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Materiały i urządzenia o których mowa wyżej stają się własnością Zamawiającego.

  - Rozliczenie nastąpi według stawek i cen zawartych w kosztorysie przedłożonym przed zawarciem Umowy z uwzględnieniem ewentualnych zmian Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§ 21

Korespondencja

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą na piśmie i dostarczane (przekazywane): osobiście (za pokwitowaniem), wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem (otrzymujący potwierdza zwrotnie przekazującemu fakt ich otrzymania w formie pisemnej).

2.Wszelka korespondencja między stronami umowy lub między Wykonawcą a Inspektorem Kontraktu powinna powoływać się na tytuł umowy i jej numer.

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Nazwa                              Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn

Adres:	ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

Telefon:	627528079

Fax:	627528097

e-mail	t.matuszewski@stawiszyn.pl

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Nazwa                               ………………………………………………………………………

Adres:	………………………………………………………………………

Telefon:	………………………………………………………………………

Fax:	………………………………………………………………………

e-mail:	………………………………………………………………………

Zmiana danych wskazanych powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 22

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, i odpowiednio stosowane przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Zamawiający:                                        	            Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika