Załącznik nr 2.2. do SWZ

 **Opis przedmiotu zamówienia**

**dla II części pn. „Dokarmianie cietrzewi oraz bieżące konserwacje urządzeń poza okresem adaptacji ptaków”**

**realizowanej w ramach projektu „ Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego.**

Przedmiotem zamówienia jest :

1. bieżący przegląd i konserwacja , wolier i urządzeń na powierzchniach wsiedleniowych,
2. bieżące drobne naprawy wolier i urządzeń, zbudowanych na powierzchniach adaptacyjnych,
3. dokarmianie ptaków po okresie adaptacji na powierzchniach adaptacyjnych komponentami przekazanymi przez Zamawiającego oraz pozyskanymi staraniem własnym Wykonawcy

w terminie od dnia 1 listopada 2021r. do 15 sierpnia 2022 r.

Częstotliwość dokarmiania uzależniona będzie od wieku, obecności i szacowanej liczebności ptaków przebywających w wolierach lub na powierzchni adaptacyjnej

1. Przewidywane godziny pracy w okresie objętym zamówieniem przedstawiają się następująco:

1) w miesiącach od listopada 2021r. do miesiąca maja 2022 r. - karmienie jednokrotne średnio co trzeci dzień – czas świadczenia usługi 8 godziny dziennie, co daje 568 godzin łącznie;

2) w miesiącu czerwcu i lipcu 2022 r. – karmienie jedno- lub dwukrotne codziennie ( zgodnie z zaleceniami Zamawiającego – czas pracy skalkulowano na 690 godzin łącznie,

3) w miesiącu sierpniu 2022r. – karmienie dwukrotne codziennie – czas pracy 12 godzin dziennie, co daje 180 godzin łącznie.

4) w każdym dniu karmienia doliczono 1 godzinę na pozyskanie zielnych komponentów pokarmowych ( pędy, gałązki) wskazanych przez Zamawiającego co daje łącznie 289 godzin.

2. Usługa obejmuje :

5) w każdym tygodniu doliczono 2 godziny na bieżące przeglądy oraz drobne naprawy – łącznie 84 godziny.

2. Usługa obejmuje :

1) sprawdzanie skuteczności działania, wykonywanie ewentualnych drobnych napraw wolier i urządzeń znajdujących się na powierzchniach adaptacyjnych ( elektryzatory, czujniki ruchu) oraz bieżącą kontrolę ich stanu ;

2) karmienie osobników – wykładanie karmy oraz podawanie innych, ewentualnych komponentów pokarmowych zakupionych i powierzonych przez Zamawiającego, wykładanie komponentów zielnych (pędów borówek i gałązek drzew leśnych takich jak brzoza i modrzew) pozyskanych przez Wykonawcę;

3) inne, drobne prace terenowe, w tym również mycie i dezynfekcja urządzeń do dokarmiania (poidła, miski, podstawki pod miski, daszki do karmików) oraz sprzątanie miejsc dokarmiania z resztek organicznych,

4) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, uszkodzeniach przekraczających drobne awarie, zaobserwowanych podczas wykonywania usługi, zachowaniach ptaków, potrzebach w zakresie karmy itp.

5) prowadzenie dziennika dokarmiania z naniesionymi dniami i godzinami świadczenia usługi.

3. Pracochłonność usługi skalkulowano w wysokości 1811 roboczogodzin za cały okres świadczenia usługi .

4. Cena usługi obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem tej części zamówienia ,w tym również koszty dojazdu w obie strony na 3 powierzchnie adaptacyjne z siedziby Zamawiającego i skalkulowane na 33 km dojazdu do jednokrotnego dokarmiania ( maksymalnie 223 dojazdy do dokarmiania)

**WAŻNE!!! Osoby zatrudnione przez Wykonawcę do wykonywania ww. zadań nie mogą mieć styczności z ptactwem domowym (kury, gołębie i inne). W przypadku złożenia ofert na 2 części zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia tych samych osób do wykonywania czynności w obu częściach zamówienia ( w każdej części zamówienia prace muszą być wykonywane przez inne osoby). Wymóg związany jest z maksymalną eliminacją zagrożeń chorobowych, przenoszonych pomiędzy gatunkami.**