UMOWA Nr …../DIR/UŁ/2024

zawarta  w dniu  ………………..r. pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim z  siedzibą w Łodzi, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, (NIP 724-000-32-43), zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym   przez:

- mgr inż. Jana Rydza – Z-cę Kanclerza UŁ ds. technicznych,

- mgr Donata Kałużę – Kwestora UŁ,

a firmą

…………………………………………..

mającą siedzibę …………………………………, zarejestrowaną w KRS Nr …………….. Sąd Rejonowy dla ……………………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………, o numerze REGON ………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………………………..,

2. ………………………………...

Umowa zawarta zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) oraz zał. nr 2 rozdz. II  (2 pkt.1 i (4 pkt.2 do Zarządzenia nr 83 Rektora UŁ

(  1

1.   Przedmiotem umowy jest usługa wykonania dokumentacji projektowej na „Remont parteru i pierwszego piętra budynku D Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego”, obejmującej zakresem zapisy zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz:

  - Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu wraz  z dokumentacją fotograficzną,

  - Niezbędne orzeczenia i ekspertyzy techniczne,

  - Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń (w szczególności obowiązujących przepisów w tym przeciwpożarowych, bhp, stanu sanitarnego), aż do uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku takiego wymogu,

  - Projekty, kosztorysy nakładcze i inwestorskie, specyfikacja wykonania i odbioru robót w branży:

- architektonicznej i konstrukcyjnej;

- instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- instalacji c.o.

- instalacji elektrycznej,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji klimatyzacji,

- instalacji słaboprądowej (p.poż., RTV, alarmu, monitoringu, internetowej wraz z Wi-Fi, telefoniczną, system kontroli dostępu, CCTV, monitoring warunków środowiskowych),

- aranżacji wnętrz pomieszczeń z usytuowaniem i zestawieniem wyposażenia,

- wykonanie opracowania kosztorysu inwestorskiego i nakładczego.

1.5. Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zadania.

1.6  Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym.

2. „Wykonawca” dostarczy „Zamawiającemu”:

2.1. Projekty branżowe – projekt wykonawczy			- 4 kpl

2.2. Przedmiary robót							- 2 egz

2.3. Kosztorysy inwestorskie						- 2 egz

2.4. Zbiorcze zestawienie kosztów					- 2 egz

2.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót		- 2 egz

2.6. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

wraz ze scenariuszem pożarowym	 			- 2 egz

2.7.  1 kpl wszystkich opracowań w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formie umożliwiającym odczyt rysunków i map za pomocą programu AutoCAD jak również edycję oraz nanoszenie zmian oraz w formacie .pdf. Pliki tekstowe winny być przedstawione w formacie .doc lub .docx, oraz .pdf, zdjęcia lub ilustracje w formacie jpg. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary w programie NORMA w formacie .ath oraz .pdf.

3. Proces projektowania odbywać się będzie etapami:

- Etap 1. Opracowanie koncepcji wstępnej (przedstawionej wraz z ofertą), zawierającej:

- wizualizacje koncepcyjne wyremontowanych pomieszczeń, w tym obligatoryjnie wizualizacje obejmujące:

    - hol wejściowy z portiernią,

    - przykładowy pomieszczenie dziekanatu,

    - dawne pomieszczenie bufetu na parterze,

    - przykładową toaletę;

- proponowane gabaryty i kolorystykę płytek podłogowych korytarzy,

- szacunkowy kosztu remontu.

- Etap 2. Opracowanie koncepcji docelowej - do 30 dni od chwili zawarcia umowy, zawierającej:

  - koncepcję rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń  przewidzianych w PFU, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,

  - szacunkowy kosztu realizacji wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych oraz wyposażenia,

- Etap 3. Opracowanie projektu wykonawczego poprzedzonego elementami koncepcji programowo-przestrzennej akceptowanej przez UŁ wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń,

- Etap 4  Opracowanie kosztorysów nakładczych i kosztorysów inwestorskich 
(z podziałem na pomieszczenia).

Projekty muszą spełniać wymagania prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 
z późn.zm.),  w tym Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z późn.zm.).

Etapy 2, 3, i 4 muszą zostać zakończone protokołami w którym projektujący i odbierający stwierdzą, że opracowanie jest wystarczające i prawidłowe. Warunkuje to przystąpienie do następnego etapu prac. Obowiązkiem projektujących jest uzgodnienie typów i określeniem parametrów technicznych wszystkich materiałów i urządzeń tak aby zastosowane materiały 
i urządzenia były w maksymalnym stopniu zunifikowane z występującymi w innych obiektach Uniwersytetu Łódzkiego. Uzgodnienia te muszą zostać sporządzone na piśmie.

4. Wykonawca obowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z UMOWĄ, obowiązującymi przepisami i normami oraz oświadcza, że zostaną wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

§ 2

„Wykonawca” zobowiązuje się uzyskać zatwierdzenie koncepcji przez "Zamawiającego" oraz wykonać prace będące przedmiotem umowy w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

Nadzory autorskie zostaną zrealizowane w czasie trwania realizacji budowy.

§ 3

  - Wartość ryczałtowa przedmiotu zamówienia  tzw. podstawowego zgodnie z ofertą

(Zał. nr 1) wynosi:

|  | Cena netto [pln] | VAT [pln] | Cena brutto [pln] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja projektowa |  |  |  |
| Nadzory autorskie – 10 pobytów |  |  |  |
| Razem zł |  |  |  |
| Słownie brutto: |  |

Cena 1 nadzoru – ……….. zł brutto (słownie brutto: ……………….……… i …../100).

  - Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w pkt. 1 nie będzie podlegało w okresie realizacji umowy, żadnym waloryzacjom, w tym również z tytułu inflacji.

  - Etapy 2, 3 i 4 muszą zostać zakończone protokołami w którym projektujący i odbierający stwierdzą, że opracowanie jest wystarczające i prawidłowe. Warunkuje to przystąpienie do następnego etapu prac. Obowiązkiem projektujących jest uzgodnienie typów i określeniem parametrów technicznych wszystkich materiałów i urządzeń tak aby zastosowane materiały 
i urządzenia były w maksymalnym stopniu zunifikowane z występującymi w innych obiektach Uniwersytetu Łódzkiego. Uzgodnienia te muszą zostać sporządzone na piśmie.

  - Przekazanie całości prac projektowych nastąpi w siedzibie „Zamawiającego” na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Strony. „Wykonawca” przekaże „Zamawiającemu” spis dokumentacji oraz oświadczenie o jej kompletności.

  - Zamawiający dokona sprawdzenia i protokólarnej, komisyjnej oceny prac będących przedmiotem zamówienia (KOPI), w terminie 14 dni od daty ich przekazania.

  - Warunkiem uruchomienia płatności jest podpisanie końcowego protokołu odbioru całego zakresu prac oraz przekazanie „Zamawiającemu” pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych  uzgodnień. i decyzji administracyjnych.

  - Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokoły odbioru i protokoły komisyjnej oceny prac projektowych, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni, licząc od daty dokonania ewentualnych poprawek zapisanych w protokole KOPI, oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazanej na wystawionej fakturze.

§ 4

- Strony postanawiają, że w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3       ust. 1 (dokumentacja projektowa), następuje również przeniesienie na „Zamawiającego” praw własności zamawianego dzieła oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, co następuje w momencie odbioru i przyjęcia przedmiotu zamówienia oraz uregulowaniu wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Umową.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszystkich następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie określoną techniką                  egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- odpłatne użyczanie, sprzedaż, zamiana.

§ 5

- Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych i opracowanej dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze).  Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji inwestycji czuwać nad poprawnością dokumentacji projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji inwestycji ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić nieodpłatne opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania robót. Niezależnie od powyższego Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie wad w terminie przez Wykonawcę stanowi podstawę po stronie Zamawiającego do:

- prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez zamawiającego innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę; lub

- do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres od dnia jej przekazania do dnia zakończenia realizacji inwestycji.

- W ramach niniejszej gwarancji:

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami techniczno-budowlanymi. Za wadę dokumentacji projektowej uważa się w szczególności wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do wady Inwestycji lub jej dowolnej części,

- w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej, których nie ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie dłuższym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod rygorem naliczenia kar umownych. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

- okres rękojmi zostaje wydłużony i trwa od dnia przekazania dokumentacji projektowej do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 500 zł w przypadku, gdy okres usunięcia wady przekroczy okresy wskazane w ust. 2, liczone za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20 % wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wskazane wyżej kwoty kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej straty.

§7

Nadzór autorski

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 10 pobytów na budowie. W przypadku kolejnych pobytów obowiązuje stawka jednostkowa za 1 nadzór określona w § 3 ust. 1.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru, w toku realizacji inwestycji, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją Zamawiającego oraz dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi normami, a ponadto do:

- niezwłocznego i nieodpłatnego uzupełniania dokumentacji projektowej,

- nieodpłatnego wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

§8

Wykonawca zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne:

        - z tytułu zerwania umowy lub niewykonania postanowień zawartych w umowie w wysokości 10,0 % wartości netto umowy;

        - za opóźnienie w oddaniu, określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 2,0 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia;

        - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do ich usunięcia.

§ 9

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 724-000-32-43 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 10

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:

a)  nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych stawek podatku VAT), podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy,

- nastąpiła zmiana danych wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych.

- Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

cl) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy,

c2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

dl) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

d2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

( 12

1. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe przekazane w umowie  są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

2. Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych w zakresie udostępnienia ich danych Zamawiającemu.

( 13

- Klauzula informacyjna :

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy  ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mozna się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą “Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu parteru i pierwszego piętra budynku D Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego”

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą PZP).

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, czas przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 75 ustawy PZP, przy czym zamawiający może  żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia  Pani/Pana danych osobowych, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy PZP,  przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą   postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust.3 ustawy PZP, przy czym  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Łodzi.

§ 15

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy.

§ 16

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne wynikające z umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za wyrządzone szkody.

§ 17

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:				                   	ZAMAWIAJĄCY: