Projekt/

UMOWA NR BZP 272.2.          .2021

Zawarta w dniu ……………. r. w  Kościanie pomiędzy: Gminą Miejską Kościan

64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22, NIP: 698-180-57-39 oraz REGON 411050600, Urząd Miejski Kościana zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną, reprezentowaną przez:

- Burmistrza Miasta Kościana Piotra Ruszkiewicza

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Gminy Miejskiej  Agaty Majorek

a

………………………… prowadzącym  działalność gospodarczą pod ……………… posiadającą REGON nr ……………., oraz NIP nr ………………. zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną reprezentowanym  przez ……………….

( w/w dane potwierdza wydruk z ……………… stan na dzień  ……………………… r. )

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego (Nr sprawy BZP.271.2.24.2021), zawarto umowę następującej treści:

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie ścieżki od ul. Torowej do kładki przy Targowisku oraz ścieżki przy siłowni plenerowej do jazu na kanale Obry w Kościanie w ramach zadania „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap X”.

- Zakres robót:

  - wykonanie koryta drogowego na głębokość 10 cm wraz z przeprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

  - załadunek, wywóz i utylizacja materiału z koryta drogowego,

  - ułożenie w korycie drogowym warstwy odsączającej z piasku o gr.10 cm wraz z zagęszczeniem,

  - ułożenie kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm wraz z miałowaniem i zagęszczeniem,

  - ustawienie na ławie betonowej opornika 8x30x100cm,

  - plantowanie terenu przyległego do ścieżek wraz z humusowaniem i zasianiem trawy,

  - docelowa szerokość ścieżek min. 3,0 m.

- Prace należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem, Specyfikacją Techniczną Wymagania Ogólne (STO) i Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin realizacji:

- rozpoczęcie  robót  - plac budowy zostanie przekazany w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.

- zakończenie całości robót i odbiór końcowy – 6 tygodni od podpisania umowy.

- Zakończenie robót zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.

- Termin ustalony w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z :

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

  - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez przedstawicieli obu stron umowy.

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia nie będzie dłuższy niż okres przerwy lub postoju spowodowanej opóźnieniem.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

§ 4

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca utrzyma porządek na terenie budowy w czasie realizacji prac.

- Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami.

- Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym lub osobami przez niego wskazanymi lub działającymi w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca usunie wszelkie ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- Wykonawca terminowo wykona prace oraz usunie usterki, uszkodzenia lub inne wady i to pod rygorem naliczenia kar umownych i zapłaty odszkodowania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca wykona prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem,  STO oraz SST.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów zgodnie z zakresem badań i ich częstotliwością określoną w SST.

- Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów oraz protokoły sprawdzeń i pomiarów zgodnie ze specyfikacją techniczną

§ 5

# WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Ryczałtową wartość zamówienia strony ustalają na cenę  w wysokości:

…………….. netto zł

(słownie ………………………………………………………………………

……………..  % VAT

…………….   brutto zł

(słownie: …………………………………………………………………..)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie.

- Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania umowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

# § 6

# ZASADY ROZLICZEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonanie robót budowlanych odbędzie się fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Faktura końcowa za wykonany przedmiot umowy będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Gminę Miejską Kościan na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Fakturę VAT należy wystawić na adres: NABYWCA: Gmina Miejska Kościan, 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22, nr REGON 411050600 oraz nr NIP 698-180-57-39, ODBIORCA: Urząd Miejski Kościana Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. 2020 r, poz. 1666 ze zm.), Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury elektronicznej.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, oraz zawierać następujące dane: ODBIORCA: Gmina Miejska Kościan, 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22, GLN: NIP 698-000-99-86.

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonaną usługę odbędzie się przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności.

Do umowy należy załączyć oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego, na który należy przekazać płatności do umowy i dla którego został wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

§ 7

ODBIORY ROBÓT

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru robót jest wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru robót.

- Komisyjny odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 4 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i potwierdzenia przez Wykonawcę prawidłowego wykonania robót do odbioru.

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego. Do komisji musi być zaproszony przedstawiciel Wykonawcy.

- Protokół odbioru robót podpisany bez zastrzeżeń z uwzględnieniem zapisu ust. 9 niniejszego paragrafu stanowić będzie podstawę do rozliczenia robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie ustalonym przez strony w protokole odbioru końcowego. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po usunięciu usterek i podpisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego ich usunięcie z uwzględnieniem ust. 9 niniejszego paragrafu.

- Po zgłoszeniu pisemnym przez Wykonawcę usunięcia usterek i wad zawartych w protokole odbioru końcowego, Zamawiający zwołuje w ciągu 3 dni od zgłoszenia odbiór końcowy.

- Stwierdzenie istnienia w trakcie odbioru usterek niemających wpływu na funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, nie wstrzymuje odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Po dokonaniu czynności odbioru robót komisja podpisuje protokół odbioru robót, którego data sporządzenia jest terminem zakończenia robót.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Brak przedstawiciela przy odbiorze ze strony Wykonawcy, nie wstrzymuje odbioru robót.

§ 8

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

§ 9

# KARY UMOWNE

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości - 0,25 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie robót,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, lub w okresie  gwarancji  - 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za  każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w umowie.

      - Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia/rozwiązania umowy albo z tytułu opóźnienia w wykonania przedmiotu umowy – według własnego uznania. Kwota kary umownej, termin jej zapłaty oraz przyczyna jej wdrożenia zostanie wskazana w wezwaniu do zapłaty skierowanym do Wykonawcy.

      - Niezależnie od naliczenia ww. kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych.

      - Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia przy płatności dokonywanej na podstawie faktury, po wcześniejszym  wezwaniu Wykonawcy do zapłaty i wyznaczeniu  mu w tym celu terminu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko, wady nieusunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 10

GWARANCJA, RĘKOJMIA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 4 do umowy w dacie odbioru końcowego.

# Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

# § 11

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

- Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu umowy będą:
ze strony Zamawiającego:

- ……………………..…………, tel. …………………. .

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………………..

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwe dla Zamawiającego Sądy Powszechne.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak też korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 5, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 5, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Umowa została wykonana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

- opis przedmiotu zamówienia z planem sytuacyjnym.

- przedmiar robót,

- ST Ogólna i SST,

- dokument gwarancji.

- oświadczenie o prowadzeniu rachunku,

- formularz ofertowy.