*Projekt umowy* **Załącznik nr 2**

**UMOWA NR …………**

W dniu **……………. r.** we Wronkach pomiędzy gminą Wronki zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – Pana Mirosława Wieczora, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Marleny Heliasz

a …………………………………………………………………………………………

Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez p. ………………………………………………………………

zawarto umowę następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Wronki w roku 2024.**
2. Zamówienie udzielone zostało w trybie podstawowym (NIiPP.271……...2024)   
   w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. ).
3. Zakres zamówienia obejmuje:
   1. mechaniczne równanie, profilowanie i utwardzenie walcem wibracyjnym dróg gruntowych o powierzchni około 620 tys. m2 na terenie miasta i gminy Wronki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
   2. zakup, rozładunek i ubicie walcem wibracyjnym kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm w ilości całkowitej około 3.000,00 ton na terenie miasta i gminy Wronki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
   3. ręczne uzupełnienie ubytków za i pomiędzy płytami betonowymi w ciągu dróg śladowych kruszywem granitowym max. frakcji 0-16 mm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem w ilości ok. 100 ton.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
5. Zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm bez zanieczyszczeń obcych (m.in. drutów, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu), dowóz zakupionego materiału na wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg na terenie gminy Wronki, rozładunek materiału na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu, wyrównanie mechaniczne, ręczne i zagęszczenie. Zakupione kruszywo musi posiadać deklarację zgodności. Zamawiający do realizacji zamówienia nie dopuszcza zastosowanie kruszywa pozyskanego z rozbiórki torów kolejowych.
6. Wyrównanie wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej ich szerokości uzyskując profil poprzeczny ze spadkiem dwustronnym dla odprowadzenia wód deszczowych. Profilowanie dróg należy prowadzić przy pomocy równiarek. Profilowanie należy wykonać po średnich opadach deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. W czasie profilowania równiarka powinna: wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein; uporządkować i wyrównać pobocze mechanicznie i ręcznie. Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Profilowaną drogę należy zagęścić.
7. Uzupełnienie ubytków pomiędzy i za płytami betonowymi w ciągu dróg śladowych należy wykonywać ręcznie kruszywem granitowym frakcji max. 0-16 mm. Przy uzupełnianiu ubytków należy zachować odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne w celu odpowiedniego odprowadzenia wody deszczowej. Do zagęszczenia można użyć zagęszczarek ręcznych w taki sposób aby nie uszkadzały płyt betonowych.
8. Sposób prowadzenia prac:
   1. Rozpoczęcie robót nie może nastąpić później niż ………………… od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności ich wykonania. Usługa będzie określana każdorazowo zleceniami w formie elektronicznej lub telefonicznej. Częstotliwość zgłaszanych do wykonania napraw dróg gruntowych będzie uzależniona od powstałych na nich uszkodzeń, które wymagały zastosowania jednorazowo nawet 5 ton materiału.
   2. Przed przystąpieniem do prac na drogach w danej wsi, Wykonawca powiadomi Sołtysa danej wsi i Zamawiającego o terminie prowadzonych prac. Sołtys danej wsi uprawniony jest do kontrolowania jakości wykonywanych usług.
   3. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia wykonania prac polegających na równaniu, profilowaniu i utwardzeniu dróg gruntowych oraz uzupełnianiu ubytków pomiędzy i za płytami betonowymi, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu odbioru. Zamawiający ma obowiązek odbioru robót w ciągu 5 dni.
   4. Do zgłoszenia odbioru robót należy złożyć dokumenty potwierdzające wyrównanie dróg oraz ilość wbudowanego materiału wraz z deklaracją zgodności kruszywa.
   5. Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego, w kruszywie łamanym granitowym zostaną odkryte jakiekolwiek zanieczyszczenia (m.in. elementy drutów, metali, szkła, śmieci, gazobetonu), wówczas za te partie materiału zastosowane do wbudowania w pas drogowy Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy, a Wykonawca usunie tę wadę   
      i wykona świadczenie w sposób zgodny z umową w terminie 2 dni, co nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym również na odpowiedzialność określoną postanowieniami niniejszej umowy.
   6. Wykonawca musi wziąć pod uwagę wykonanie niektórych robót ręcznie, w celu zapewnienia ich estetycznego wyglądu.
   7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nieuszkadzania oznaczeń geodezyjnych. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne.
   8. Podczas prowadzenia robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP.
9. Zabrania się stosowania materiałów o parametrach innych niż określone SWZ.
10. Wykonawca na każdym etapie prowadzonych prac udostępni do kontroli pracownikowi Zamawiającego materiał wykorzystywany do utwardzenia dróg gruntowych.
11. Koordynację prac sprawują:
12. ze strony Zamawiającego Bartosz Kalitka nr tel. 664 470 082, 67 2545318 adres e-mail: b.kalitka@wronki.pl.
13. ze strony Wykonawcy ......................................., nr. tel. ……….adres e-mail: ………..

**§2**

**Terminy realizacji usług**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie **250 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………………………...**

**§ 3**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. W czasie obowiązywania umowy wynagrodzenie nie przekroczy kwoty w wysokości ............... zł brutto (słownie: ..............................................).
2. Wartość zamówienia strony ustalają za ceny jednostkowe:
   1. za 1m2 mechanicznego równania, profilowania i utwardzenia walcem wibracyjnym dróg gruntowych - ...... zł netto (słownie: .............................);
   2. za 1 tonę zakupu, rozładunku i ubicia walcem wibracyjnym kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm - ...... zł netto (słownie: .............................);
   3. za 1 tonę ręcznego uzupełnienia ubytków za i pomiędzy płytami betonowymi   
      w ciągu dróg śladowych kruszywem granitowym max. frakcji 0-16 mm wraz   
      z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - ...... zł netto (słownie: .............................);
3. Rozliczanie za wykonane usługi odbywać się będzie sukcesywnie za pomocą faktur częściowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia każdorazowo Zamawiającego   
   o zakończeniu robót (części) celem dokonania ich odbioru w terenie.
5. Należność będzie płatna w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w §3 ust. 2 oraz na podstawie protokołów odbioru.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 763-10-02-006 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Fakturę należy wystawić na: gminę Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.

**§4**

**Gwarancja jakości**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, która wynosi **6 miesięcy** na wykonane usługi.
2. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją. Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia lub stwierdzenia tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne lub faxem bądź e-mailem lub też pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszej gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z ust. 3 i 4.
3. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż do 3 dni od daty zawiadomienia.
4. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 3, i nie powodujące niemożliwość eksploatacji terenu, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inne niż w ust. 3 i 4 terminy usunięcia wad.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę: we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.
7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.
8. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.
10. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % liczonej od wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki na warunkach określonych w §5 ust. 2-8.
11. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.
12. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, w tym wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

**§5**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. w przypadku nie dotrzymania z winy Wykonawcy, terminów określonych   
   w niniejszej umowie lub nie wywiązywania się obowiązków wynikających z umowy z wyłączeniem ust. 1 pkt. 5 Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdą kolejną dobę, w której wystąpiły nieprawidłowości,
3. w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
4. w przypadku niedotrzymania terminu czasu reakcji wskazanego w § 1 ust. 4   
   lit. a niniejszej umowy, który to termin Wykonawca zaoferował w złożonej ofercie, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie przepisów określonych w § 8 umowy tj.:
6. brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
7. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
8. nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
   o podwykonawstwo lub jej zmiany,
9. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
10. nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 9 pkt 1 i 2, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w §3 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w §3 ust. 1.
3. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Strony zgodnie postanawiają, że kary umowne zapłacone zostaną w terminie 3 dni od dnia zaistnienia podstawy do ich naliczenia.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy, kary umowne będą liczone od nowych terminów wykonania umowy.
7. W przypadku nieuregulowania zapłaty kar umownych, w terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości ustawowej   
   w transakcjach handlowych, za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia

pieniężnego oraz równoważności kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy   
z dnia 8 marca 2013 r. przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych.

1. W przypadku wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania robót lub 14-o dniowej zwłoki w wykonywaniu robót, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

**§6**

**Zmiana umowy**

* 1. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą być wprowadzane w przypadkach niżej opisanych. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

1. opis propozycji zmiany,
2. uzasadnienie zmiany,
3. obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4. opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych.
   1. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku zmiany w zakresie i wykonywaniu robót, wynikającym z przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, ekspertyz geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujących na konieczność zmian sposobu wykonywania robót budowlanych.
   2. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,   
a w szczególności:

1. klęski żywiołowe;
2. niewypały i niewybuchy;
3. wykopaliska archeologiczne, występowanie źródeł podziemnych;

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni.

4. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:

1. Niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia zmian w ilości i jakości prac polegających w szczególności na:
2. zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości, zakresu prac, robót, czynności,
3. pominięciu poszczególnych prac, robót, czynności,
4. Wykonawca może proponować wprowadzenie zmian w zakresie określonym w ust. 4 pkt 1. Wprowadzenie takich zmian może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian dotyczących wykonywanych prac, robót, czynności bez pisemnego polecenia lub pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Zmiany, o których mowa w lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 10%. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie.
7. Zmiany, o których mowa w lit. e mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
8. Każda ze wskazywanych w pkt. 6 lit. a - f) zmian może być powiązana   
   z obniżeniem wynagrodzenia.

5. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następującym innym zakresie:

1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ;
2. zmiana obowiązującej stawki VAT w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku podwyższenia stawki VAT wynagrodzenie w zł brutto ulegnie podwyższeniu, a w przypadku obniżenia – zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie wpłynie na zmianę kwoty w zł netto;
3. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
4. zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający.

6. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

8. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym §, może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.

**§ 7**

**Odstąpienie od umowy**

Oprócz przypadków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy   
w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
2. w warunkach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn   
   w terminie … dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w §1 ust. 6,
4. gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego,
5. gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu przyczyny do odstąpienia.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe, tj. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia.
9. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego oprócz kary za odstąpienie od umowy również odszkodowania.

**§8**

**Podwykonawcy**

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału / z udziałem Podwykonawcy.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi:
4. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
5. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, a także zobowiązany przez niego podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługę przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Wykonawca, a także zobowiązany przez niego podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługę przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 zł.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia   
   o zapłatę kary umownej, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 4 lit. d.
10. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub usługi, dla których zawarto zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę   
    o podwykonawstwo nastąpi pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tj.:
12. kserokopii faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
13. kserokopii dowodu zapłaty faktury (rachunku) lub oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
14. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 9, w terminie płatności faktury VAT, Zamawiający uprawniony jest do:
15. wszczęcia procedury bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w trybie art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych,
16. wstrzymania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zakończenia procedury, o której mowa w pkt 1 – w takim wypadku objęta fakturą należność nie będzie traktowana jako wymagalna   
    i nie będzie pociągać za sobą obciążenia Zamawiających ewentualnymi odsetkami za zwłokę w płatności,
17. naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a.
18. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w tym ich sumy) nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie nie obejmuje odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Zapisy §8 ust. 1 – 12 niniejszej umowy obowiązują jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy, który wskazany został w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

**§9**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
   1. obsługa równiarki samojezdnej,
   2. obsługa koparko-ładowarki,
   3. obsługa walca wibracyjnego.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
3. żądania oświadczeń i zanonimizowanych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
4. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
5. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego   
   w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
7. **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy pisemne wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
8. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię zanonimizowanych umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
9. **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,** potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
10. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
11. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1, czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego §3 ust. 1 na warunkach i zasadach określonych w § 5. Niezłożenie przez Wykonawcę   
    w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się   
    o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 10**

**Klauzule waloryzacyjne**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych   
z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wynagrodzenie może podlegać zmianie jeden raz w okresie obowiązywania umowy po upływie 6 miesięcy jej wykonywania. Możliwość zmiany nie będzie przysługiwać jeżeli wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, nie przekroczył wartości 10%.

3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku procentowego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu za poprzedni rok. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn = 0,5\*Ww/100

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej,

Ww – procentowy wskaźnik wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie   
Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu za poprzedni rok.  
4. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

**§ 11**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony   
   o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Adresy do doręczeń:
4. Wykonawcy: ………………………………
5. Zamawiającego: Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.
6. Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**