Czarnków, dnia 27.02.2024 r.

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający :

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

reprezentowany przez

p. Grzegorza Kaźmierczaka – Dyrektora ZDP w Czarnkowie

64-700 Czarnków

ul. Gdańska 56

województwo wielkopolskie

powiat czarnkowsko-trzcianecki

tel.: 067 255 28 23, fax: 67 255 29 31

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad wykonaniem robót budowlanych związanych z zadaniem „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków – etap I”

- Kod CPV: 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

Wartość inwestycji  6 196 130,71 zł brutto

W tym wartość robót branży elektrycznej:  1 203 626,62 zł brutto

- Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego będzie polegać w szczególności na:

- Wstępnej analizie dokumentacji budowlanej wykonawczej, stanowiącej podstawę realizacji prac budowlanych odpowiednio dla każdej z przypisanych dla danej branży inwestycji, pod względem merytorycznym i formalnym.

- Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień odnośnie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami szczegółowymi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

- Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących między innymi: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Merytoryczne i protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy na podstawie porównania zgodności faktycznie wykonanych robót z zatwierdzonym protokołem rzeczowo - finansowym inwestycji.

- Kontrola ilości, terminowości wykonywania robót oraz ich zgodności z przyjętym harmonogramem.

- Uzgadnianie z Wykonawcą wszelkich propozycji zmian do projektu wykonawczego i ich zatwierdzanie bądź odrzucanie i dokonywanie z nim niezbędnych wyjaśnień.

- Dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub jego odpowiednich części określonych w umowie z wykonawcami robót, dokonywanie czynności odbioru ostatecznego oraz uczestnictwo w odbiorach końcowych przy udziale przedstawicieli urzędów i instytucji uprawnionych do przeprowadzania takich kontroli.

- Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych oraz kosztorysów zamiennych przedkładanych przez Wykonawcę.

- Dokonywanie wycen rozwiązań zamiennych oraz robót dodatkowych (w postępowaniach, w których takie roboty są dopuszczalne) wnioskowanych przez Wykonawcę, w tym udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych na budowie problemach oraz zawiadamianie go o zajętym stanowisku.

- Uczestnictwo w spotkaniach roboczych/ naradach technicznych.

- Uczestnictwo w organizowanych przez Zamawiającego Radach Budowy.

- Monitowanie projektantów o konieczności wykonania rewizji projektów w związku z koniecznością wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub doprecyzowania rozwiązań istniejących.

- Monitowanie wykonawców robót w sprawie przestrzegania przepisów BHP na budowie oraz utrzymywania porządku na placu budowy.

- Dokonanie sprawdzenia i oceny kompletności oraz poprawności złożonej dokumentacji powykonawczej, przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego.

- Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w Umowie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania. Sposób pełnienia obowiązków przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:

Wypełnianie zakresu umownego obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego powinno być realizowane poprzez osobistą ocenę przebiegu prac na budowie w trakcie trwania procesu budowlanego, a także korespondencyjnie w drodze komunikacji telefonicznej i e-mailowej. W okresie trwania rękojmi i gwarancji, osobiście poprzez udział w organizowanych przez Zamawiającego naradach.

- Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy i Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, przy wystąpieniu nagłych, nieprzewidzianych lub awaryjnych okoliczności wynikających z przebiegu procesu budowlanego, wezwany przez Zamawiającego inspektor powinien się stawić na budowie w czasie czterech godzin od zgłoszenia mu telefonicznie tego faktu.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządza miesięczne raporty i przekazuje je Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w trakcie osobistego spotkania do piątego dnia kolejnego miesiąca.

- Inspektor jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów:

raporty miesięczne informujące o:

- stanie zaawansowania Inwestycji, z analizą zgodności terminów wykonywania usług/robót budowlanych z przyjętym Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym,

- kosztach w zakresie zgodności z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym,

- występujących problemach, w tym nieprzewidzianych usługach/robotach dodatkowych, zamiennych i uzupełniających.

- Dokumentacja dostępna na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/882898

- Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od dnia podpisania umowy i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego lub do dnia: okres obowiązywania umowy na roboty budowlane 16 miesięcy.

- Cena ofertowa - wynagrodzenie wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno - prawne, w tym podatek VAT a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy.

Wszystkie ceny należy podać w PLN, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Warunki płatności

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Dostawcy ustawowe odsetki.

- Informacje dotyczące porozumiewania się oferentów z Zamawiającym

- Marcin Polcyn, tel. kom. 668 466 174

- Roksana Płońska, tel. kom. 600 342 257

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

tel.: 67 255 29 31, e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl

- Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

- Opis kryteriów oceny ofert.

Kryterium oceny ofert:

- cena ofertowa – waga kryterium -100 %

Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, spełniająca warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia i która zawiera najniższą cenę ofertową. Zamawiający nie przewiduje negocjacji ceny.

- Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę zawierającą cenę ofertową brutto, w tym podatek VAT należy złożyć poprzez:

Platformę Zakupową Open Nexus

https://platformazakupowa.pl/pn/zdpczarnkow/proceedings

Termin złożenia ofert do: 06.03.2024 r., godz. 09:00.

Oferty niepotwierdzone lub złożone w innej formie niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus będą podlegać odrzuceniu.

- Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

- posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem zamówienia,

- posiadają sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- Załącznik nr 3 – RODO,

- Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.